기술 기획서

MSP 관점의 가상화폐 거래소 운영 체계 구축

장애 계층 판별 · Runbook 기반 대응 · 복구 후 데이터 정합성 검증

| 착수 | 2026-05-22 (주제 개요 1차 제출) |
| --- | --- |
| 저장소 개설 | 2026-07-22 |
| 계획서 제출 | 2026-09-01 |
| 최종 발표 | 2026-10-16 |
| 수행 형태 | 1인 프로젝트 |
| 작성자 | 이상혁 |
| 문서 기준일 | 2026-08-31 |

이 문서는 계획과 실측을 구분해 적습니다. 실행하지 않은 시험은 NOT RUN으로, 성립하지 않은 역량은 미성립으로 기록합니다. 1장부터 3장까지가 프로젝트의 목적과 현재 상태를, 4장부터가 기술 검토 근거를 담습니다.

목차

Executive Summary

한눈에 보기

현재 상태 요약

이 문서의 용어

질문별 위치

1. 프로젝트 개요

1.1 한 줄 정의

1.2 핵심 질문 셋

1.3 운영 인수 설정과 그 경계

1.4 이 문서가 지키는 규율

2. 대상 서비스와 인수 실사

2.1 서비스 구성

2.2 운영상 중요한 계약 셋

2.3 인수 실사 결과

3. 정상 상태와 운영 목표

3.1 운영 루프

3.2 계층별 정상 상태

3.3 기준선이 없는 항목

3.4 미정 상태가 만드는 위험

3.5 운영 목표

4. 시스템 아키텍처

4.1 평면 분리

4.2 상시면 구성

4.3 이중화 범위의 정확한 서술

5. 관측 설계

5.1 무엇을 보고 어떤 장애를 판단하는가

5.2 거래가 많을 때와 적을 때

5.3 계층 프로브

5.4 판정기를 믿을 수 있는가

6. 장애 판별과 의사결정 흐름

6.1 공통 절차와 Severity

6.2 거래가 급감하거나 멈췄을 때

6.3 Network 장애

6.4 나머지 시나리오

7. Runbook

7.1 구조와 소유 분리

7.2 RUNBOOK-NET-01 네트워크 장애

7.3 카드 목록

8. 어떤 작업을 자동화할 것인가

8.1 대응 등급

8.2 자동화 수준

8.3 데이터 정합성을 자동 복구하지 않는 이유

8.4 자동화의 안전 조건

9. Chaos Harness를 이용한 검증

9.1 이 장의 위치

9.2 실험과 운영 시나리오 매핑

9.3 실험 성립 조건

9.4 현재 결과

10. 실제 장애와 개선 사례

10.1 수용 제한 부재

10.2 좀비 리더

10.3 nginx 업스트림 배선

10.4 리더 페일오버 실측

11. 보안 설계

11.1 구현 및 검증 범위

11.2 증거의 기준

11.3 현재 미적용 항목과 알려진 결함

12. 비용 설계

12.1 상한과 실적

12.2 발표까지의 총계

12.3 감축 순서와 잃는 증명 범위

12.4 관리형 서비스를 쓰지 않는 이유

12.5 미확정 항목

13. 현재 Gap과 완료 기준

14. 평가 지표와 최종 Scorecard

14.1 지표 정의

14.2 최종 Scorecard

15. 일정

16. 산출물과 시연

16.1 산출물

16.2 시연 시나리오

부록 A. 규모 실측

부록 B. 기술 스택과 선정 이유

Executive Summary

[표 1] 프로젝트 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 직접 개발한 가상화폐 거래소를 MSP가 인수한 상황으로 가정해 운영 체계를 구축합니다. 검증 대상은 거래소 기능이 아니라 배포 이후의 운영입니다. |
| 운영 문제 | 거래가 느려지거나 멈췄을 때 단순 재시작으로 넘기지 않고, Network, Application, Database, Transaction 중 어느 계층이 원인인지 관측 데이터로 판단합니다. |
| 대응 | Monitoring에서 Alert가 발화하면 Severity를 정하고, 장애 계층을 판별한 뒤 Runbook(장애별 판단·대응 절차)에 따라 조치합니다. |
| 검증 | 서비스 복구와 거래 데이터 복구를 별도로 검증합니다. HTTP 응답이 돌아온 것만으로 복구를 인정하지 않고, 주문 유실·중복과 원장 정합성까지 확인합니다. |
| 시험 방법 | Chaos Harness E1~E10으로 실제 장애를 재현하고 MTTD, MTTR, RTO, RPO, Transaction, Ledger 결과를 측정합니다. Chaos Engineering은 주제가 아니라 운영 체계를 검증하는 수단입니다. |

서비스 운영 -> 관측 -> 계층 판별 -> Runbook -> 복구
            -> Transaction 검증 -> Ledger 정합성 검증 -> Incident 종료

거래소를 대상으로 고른 이유는 복구를 객관적으로 판정할 수 있기 때문입니다. 복식부기 원장을 쓰면 모든 거래가 끝난 뒤 자산별 원장의 합이 0이어야 한다는 불변식이 성립합니다. 이 불변식이 데이터 정상화의 판정 기준이 됩니다.

현재 가장 큰 Gap은 클라우드 배포 0건과 계층 프로브 0건입니다. 이 둘이 풀리면 대표 Runbook의 BLOCKED 단계 일곱 개가 함께 풀립니다. 로컬 스택에서는 카오스 라이브 PASS 6건과 리더 페일오버 RTO 6.688초를 실측했고, 실험 평면은 앞으로도 로컬 카오스 스택과 검증면입니다. 클라우드 상시면은 서비스가 24시간 서는 것을 증명합니다.

한눈에 보기

현재 상태 요약

[표 2] 프로젝트 현황. 상세 목표와 근거는 3.5와 13장에 있습니다.

| 항목 | 현재 상태 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 외부 배포 | 미성립. 클라우드 배포 0건 | 공인 도메인 HTTPS 상시 |
| Application 이중화 | 설계 완료. 클라우드 미실측 | 2AZ 운영 |
| Network 계층 판별 | 미성립. 계층 프로브 0건 | L3 / L4 / L7 구분 |
| Transaction 정지 탐지 | 미성립. 하한 알람 0건 | 하한 Alert 발화 |
| Leader Failover | 로컬 1회차 RTO 6.688초 | 클라우드 반복 측정 |
| Ledger 정합성 | 불변식 26종, 위반 0행 | 항상 위반 0행 |
| 카오스 검증(탐지 축) | NOT RUN | 대표 시나리오 4종 검증 |
| 비용 | 달력 월 97,318원 (자체 상한 100,000원) | 상한 내 유지 |
| 일정 | 계획서 제출 2026-09-01 | 최종 발표 2026-10-16 |

이 문서의 용어

[표 3] 반복 등장하는 용어. 본문에서는 다시 설명하지 않습니다.

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| Runbook | 장애 상황별 판단 및 대응 절차 |
| L3 / L4 / L7 Probe | 호스트 도달 / 포트 연결 / HTTP 응답을 각각 확인하는 관측 지점 |
| Leader | 거래 데이터 쓰기를 수행하는 단 하나의 노드 |
| split-brain | 두 노드가 동시에 Leader가 되는 상태 |
| epoch | Leader가 바뀔 때 증가하는 세대 번호 |
| fencing | 이전 Leader의 쓰기를 차단하는 장치 |
| MTTD / MTTR | 장애 발생부터 탐지까지의 시간 / 탐지 후 복구 완료까지의 시간 |
| RTO / RPO | 장애 발생 후 서비스 복구까지 걸린 시간 / 장애 상황에서 손실 가능한 데이터 범위 |
| Ledger 불변식 | 거래가 끝난 뒤 원장이 만족해야 하는 조건. 26종을 SQL로 검사 |
| Baseline | 정상 구간을 관측해 확정한 기준값 |

질문별 위치

[표 4] 핵심 질문 셋과 해당 장절

| 질문 | 위치 |
| --- | --- |
| 이 프로젝트가 무엇이고 왜 거래소인가 | 1.1, 1.2 |
| MSP 관점에서 어떤 문제를 풀려고 하는가 | 1.3, 2.3 |
| 정상 상태를 어떻게 정의했는가 | 3.2 |
| 장애가 나면 어떤 Metric을 보는가 | 5.1 |
| Network / Application / Database를 어떻게 구분하는가 | 5.3, 6.2, 6.3 |
| 언제 자동 대응하고 언제 사람이 판단하는가 | 8장 |
| 복구됐다는 것을 무엇으로 증명하는가 | 6.2, 6.3의 복구 확인 기준 |
| 비용 구조를 왜 그렇게 골랐는가 | 12장 |
| 남은 Gap과 완료 조건은 무엇인가 | 13장 |
| 최종 발표에서 무엇을 보여주는가 | 14.2, 16.2 |

1. 프로젝트 개요

1.1 한 줄 정의

24시간 자동 매매 봇이 동작하는 가상화폐 거래소를 개발하고 외부에 배포한 뒤, 그 서비스를 MSP가 인수해 운영하는 상황을 가정하여 운영 체계를 구축합니다.

이상 현상이 발생했을 때 어느 계층이 문제인지 관측 데이터로 판단하고, Runbook에 따라 대응하고, 복구 이후 서비스와 데이터가 정말 정상인지 객관적 기준으로 검증하는 것이 과제입니다.

서비스 개발을 기반으로 하되, 핵심 검증 대상은 배포 이후의 관측, Troubleshooting, 장애 대응, 복구, 운영 체계입니다. 실제 자산이나 실제 거래소 API는 사용하지 않는 완전한 시뮬레이션 환경입니다.

1.2 핵심 질문 셋

이 프로젝트 전체가 다음 세 질문에 답하기 위해 구성됩니다. 각 질문이 어느 장에서 다뤄지는지 함께 적습니다.

Q1. 이상 현상이 발생했을 때 어느 계층이 문제인지 어떻게 판단하는가?

응답이 느려졌다는 현상 하나로는 네트워크인지, 애플리케이션인지, 데이터베이스인지 갈리지 않습니다. 계층별 관측 지점을 두고 그 조합으로 원인을 좁히는 것이 이 질문의 답입니다. 5.3의 계층 프로브, 6.2와 6.3의 판단 흐름, 7.2의 Runbook이 여기에 대응합니다.

Q2. 장애가 끝난 뒤 무엇을 기준으로 서비스가 정말 정상화됐다고 판단하는가?

HTTP 요청이 다시 처리된다고 해서 정상이 아닙니다. 장애 중에 주문이 유실됐거나 중복 체결됐거나 원장이 어긋났을 수 있습니다. 서비스 복구와 데이터 복구는 다른 질문이며 각각 따로 판정해야 합니다. 3.2의 Ledger 행과 6장의 복구 확인 기준이 여기에 대응합니다.

Q3. 어떤 대응을 자동화하고 어떤 대응을 운영자 판단에 남기는가?

모든 대응을 자동화하면 잘못된 자동 조치가 장애를 확대합니다. 자동화의 안전 조건을 정의하고 그 밖은 사람에게 남깁니다. 8장이 여기에 대응합니다.

거래소를 고른 이유가 이 질문에 있습니다. 복식부기 원장에서는 모든 거래가 끝난 뒤 자산별 원장의 합이 0이어야 하고, 이 불변식이 데이터 정상화를 판정하는 객관적 기준이 됩니다.

1.3 운영 인수 설정과 그 경계

인수 대상 서비스는 제가 직접 설계하고 개발한 것입니다. 그것을 MSP가 인수한 상황으로 가정하여 운영 업무를 수행하는 시뮬레이션이며, 실제로 기업에서 넘겨받은 것이 아닙니다.

[표 5] 운영 인수 설정

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 가정 | 직접 개발한 서비스를 MSP가 인수해 운영 |
| 수행 업무 | 클라우드 이관, 배포 자동화, 관측, 장애 대응, 백업과 복구, 비용 관리 |
| 인수 시점 | 2026-08-31 |
| 인수 전 상태 | 애플리케이션은 로컬에서 판정 가능. 클라우드 배포 0건 |

이 설정을 쓰는 이유는 시선이 달라진다는 데 있습니다. 만든 사람은 코드가 왜 그렇게 생겼는지 알고 있지만, 인수한 쪽은 문서와 로그와 메트릭만으로 판단해야 합니다. 운영 문서가 필요한 이유가 거기 있고, 그 문서가 쓸 만한지는 만든 사람의 기억을 빼고 봐야 드러납니다.

설정이 아닌 것을 적습니다. 수치, 로그, 실험 결과, 커밋 이력, 비용 산정은 전부 실측이며 이 문서의 어느 주장도 설정 때문에 바뀌지 않습니다.

1.4 이 문서가 지키는 규율

미성립은 미성립으로 적고, 실측하지 않은 값을 추정값으로 대체하거나 실행하지 않은 시험을 PASS로 기록하지 않습니다. 판정 상태로는 아래 다섯 토큰만 씁니다.

[표 6] 판정 상태 정의

| 상태 | 의미 |
| --- | --- |
| PASS | 실행 후 성공 확인 |
| FAIL | 실행 후 실패 확인 |
| NOT RUN | 실행하지 않음 |
| BLOCKED | 외부 조건 때문에 실행 불가 |
| N/A | 구조적으로 적용되지 않음. 근거를 남김 |

SKIP을 PASS의 의미로 쓰지 않습니다. 13장의 현재 상태 열은 판정 상태와 별개로 역량의 성립 여부를 적으며 미성립, 부분 성립, 미착수를 씁니다. 흑백으로 출력해도 상태값이 그대로 읽히도록 이 다섯 토큰은 문서 전체에서 고정폭 글꼴로 표기합니다.

2. 대상 서비스와 인수 실사

2.1 서비스 구성

인수 시점 실측입니다. 계수 기준은 git ls-tree -r HEAD 추적 파일이며 빌드 산출물은 제외했습니다. 상세 계수는 부록 A에 있습니다.

[표 7] 인수 시점 서비스 구성 실측

| 항목 | 실측 |
| --- | --- |
| REST 엔드포인트 | 99 (공개 44, 관리 49, 하네스 5, 내부 1) |
| WebSocket | 엔드포인트 1, 채널 6종 |
| DB base 테이블 | 50 |
| 웹 page 라우트 | 29종, 정적 export 73페이지 |
| 백엔드 테스트 | 68클래스 467메서드 |
| 웹 테스트 | 378건 전건 통과 |

주요 기능은 사용자와 가상 계정, Bot Fleet, 주문 생성과 취소, 주문 Matching, Transaction 처리, 잔고 관리, 복식부기 Ledger, 거래 내역입니다.

2.2 운영상 중요한 계약 셋

이 세 계약이 지켜지지 않으면 복구 후 데이터가 맞는지 판정할 근거가 없습니다.

단일 라이터. 두 노드가 동시에 쓰기를 수행하는 split-brain을 막기 위해 쓰기 권한은 하나의 Leader에만 부여합니다. 주문 체결·취소 등 거래 데이터 변경은 현재 Leader로 인정된 노드에서만 DB에 반영됩니다. 저널 삽입에 한정되지 않고 체결, 취소, catch-up, 스냅샷을 포함합니다.

멱등성. 같은 주문이 두 번 접수되는 것을 막기 위해 주문 생성에는 멱등키가 필수입니다. 같은 논리적 주문의 재시도는 하나의 주문으로 수렴합니다. 응답을 받지 못했다는 이유로 새 키를 만들지 않습니다.

금액 정밀도. 반올림 오차가 원장에 누적되지 않도록 금액과 수량은 NUMERIC(40,18)이며 백엔드 계산에 부동소수점을 쓰지 않습니다.

2.3 인수 실사 결과

MSP의 첫 업무는 인수 실사입니다. 아래는 인수 시점에 실제로 미완인 항목이며, 13장의 Gap 표가 이 목록을 완료 기준까지 연장합니다.

[표 8] 인수 실사 결과: 미완 항목

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 클라우드 배포 | 0건. 로컬 Docker 한정 |
| 계층 프로브 | 0건. ICMP, TCP, HTTP 어느 것도 없음 |
| 커널 계층 장애 주입 | 미착수 |
| prod 프로파일 부팅 | 5지점에서 중단 |
| DB 계정 권한 분리 | 미적용 |
| 로그 중앙화 | 미적용. 노드별 분산 |
| 배포 워크플로 | 이미지 빌드와 푸시까지. 배포 미착수 |
| 호스트 공개 포트 | 7개 |

이 목록은 가정이 아닙니다. 인수받을 서비스가 지금 실제로 이 상태입니다.

3. 정상 상태와 운영 목표

정상이 무엇인지 정해두지 않으면 이상 탐지도 복구 판정도 성립하지 않습니다.

이 장이 나머지 전체의 기준선입니다. 복구 판정이 정상 상태로 돌아왔는가를 묻는 것이므로, 정상 상태의 정의가 곧 복구 기준이 됩니다.

3.1 운영 루프

정상 상태 정의 -> 기준 이탈 감지 -> Alert -> 계층 판별
-> Runbook 실행 -> 서비스 복구 -> Transaction 정상 확인
-> Ledger 정합성 확인 -> 정상 상태 재확인 -> Incident 종료

이 루프의 시작과 끝이 같은 정의를 씁니다.

3.2 계층별 정상 상태

임계값이 실측으로 확정된 것과 아직 정하지 못한 것을 구분해 적습니다. 클라우드 반복 측정 전에는 임계값을 확정하지 않고, 실측 Baseline을 기준으로 설정합니다.

[표 9] 계층별 정상 상태와 이상 판단 기준

| 계층 | 관측 항목 | 정상 상태 | 이상 판단 기준 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure | CPU | 실측 후 Baseline 결정 | 미정 | node_exporter. 미배선 |
| Infrastructure | Memory | 실측 후 Baseline 결정 | 미정 | node_exporter. 미배선 |
| Infrastructure | Disk | 여유 확보 | 미정 | node_exporter. 미배선 |
| Network | L3 도달 (ICMP) | 응답 | 무응답 | blackbox probe. 미배선 |
| Network | L4 연결 (TCP) | 연결 성립 | 연결 실패 또는 지연 | blackbox probe. 미배선 |
| Network | L7 응답 (HTTP) | 2xx | 5xx 또는 timeout | blackbox probe. 미배선 |
| Application | Request Rate | 봇 설정 OPS에 수렴 | 설정 대비 이탈 | Micrometer. 배선 완료 |
| Application | Error Rate | 부하 회차 임계 안 | 임계 초과 | k6 thresholds. 배선 완료 |
| Application | Latency | 부하 회차 임계 안 | 임계 초과 | k6 thresholds. 배선 완료 |
| Application | Process 생존 | readiness 200 | 503 또는 무응답 | actuator. 배선 완료 |
| Database | Connection | 풀 배분 안 | 고갈 | Micrometer. 배선 완료 |
| Database | Query Latency | 실측 후 Baseline 결정 | 미정 | 미배선 |
| Business | 기저 처리량 | 10 OPS | 하한 이탈 | 실측 확정 |
| Business | 스파이크 상한 | 100 OPS | 상한 초과 | 실측 확정 |
| Business | 노드 커맨드 천장 | 약 40에서 42/s | 접근 시 포화 | 실측 확정 |
| Business | 체결 처리량 | 6.4 trades/s | 하한 이탈 | 실측 확정 |
| Leader | 리더 수 | 정확히 1 | 0 또는 2 이상 | leader_lease 조회 |
| Leader | epoch | 승격 시 정확히 +1 | 그 밖 | leader_lease 조회 |
| Leader | 리스 갱신 | 주기 내 갱신 | 갱신 정지 | leader_lease 조회 |
| Ledger | 자산별 원장 합 | 0 | 0이 아님 | 불변식 SQL |
| Ledger | 주문 중복 | 0건 | 1건 이상 | 불변식 SQL |
| Ledger | 체결 중복 | 0건 | 1건 이상 | 불변식 SQL |
| Ledger | 명령 저널 결번 | 0건 | 1건 이상 | 불변식 SQL |

기저 10 OPS, 상한 100 OPS, 커맨드 천장 40에서 42/s, 체결 6.4 trades/s는 캘리브레이션 실측으로 확정된 값입니다.

3.3 기준선이 없는 항목

위 표에서 미정으로 남은 것이 남은 기간의 관측 작업 목록입니다.

- Infrastructure 4종. node_exporter와 cAdvisor가 미배선이라 CPU, Memory, Disk, Network의 정상 범위를 정하지 못했습니다.

- Network 3종. 계층 프로브가 0건입니다.

- Database Query Latency. 수집은 되지만 정상 범위를 정하지 않았습니다.

클라우드 배포 후 정상 구간을 일정 시간 관측해 Baseline을 정하고, 그 값으로 임계를 겁니다. 배포 전에 숫자를 정하면 로컬 값이 클라우드에서 그대로 성립한다는 근거 없는 가정이 들어갑니다.

3.4 미정 상태가 만드는 위험

정상 상태가 정의되지 않은 계층은 이상 탐지도 되지 않습니다. 현재 Network 계층이 그렇습니다. 네트워크 장애가 나면 API Latency와 Error Rate가 오르는데, 그것만으로는 애플리케이션 장애와 구분되지 않습니다. 계층 프로브 0건이 Q1에 답하지 못하는 직접적인 이유입니다.

3.5 운영 목표

정상 상태는 평소 수치가 어느 정도인가에 대한 답이고, 운영 목표는 그중 어느 수준까지를 정상 서비스로 약속할 것인가에 대한 답입니다. 클라우드 반복 측정 전까지는 목표를 확정으로 적지 않습니다.

[표 10] 운영 목표: 현재와 최종

| 운영 목표 | 현재 | 최종 목표 |
| --- | --- | --- |
| 리더 장애 자동 복구 | 로컬 1회차 6.688초 | 클라우드 반복 측정 후 목표 확정 |
| 원장 불변식 위반 | 0행 | 항상 0행 |
| Split-brain | 0건 | 0건 |
| 주문 중복과 유실 | 0건 | 0건 |
| Network 장애 계층 판별 | 미성립 | L3, L4, L7 중 어느 계층인지 지목 가능 |
| Transaction 정지 탐지 | 미성립 | 하한 알람 발화. 봇 정지 구간에서는 미발화 |
| 외부 접속 | 미성립 | 공인 도메인 HTTPS 상시 |
| 백업 복원 | 미검증 | 복원 후 불변식 0행 |

원장 불변식, split-brain, 주문 중복과 유실은 목표가 0이며 타협 대상이 아닙니다. 나머지는 실측이 들어온 뒤 목표치를 정합니다.

4. 시스템 아키텍처

4.1 평면 분리

외부 상시 접속과 커널 장애 주입은 한 평면에서 양립하지 않습니다. 파괴 실험이 도는 동안 서비스가 내려가기 때문입니다. 그래서 평면을 셋으로 나눕니다.

[표 11] 평면 분리

| 평면 | 위치 | 구동 | 허용 실험 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상시면 | AWS | 24시간 | 비파괴 실험. 리더 kill은 자동 복구가 30초 이내이므로 허용 |
| 증명면 | AWS | 실험 창에만 구동 후 파기 | 파괴 실험, 커널 주입, 부하 |
| 검증면 | 로컬 | 상시 | 탐색과 예행 |

4.2 상시면 구성

[경계]    Internet -> ALB  (TLS 종단 · 퍼블릭 서브넷 2 AZ)
          타겟그룹 헬스체크 /actuator/health/readiness :8081
          리더만 200. 팔로워는 503이라 자동으로 빠짐
[NAT]     NAT-a (AZ-a 퍼블릭) · NAT-c (AZ-c 퍼블릭)   t4g.nano · AZ 로컬
[앱]      app-1 (AZ-a 프라이빗)        app-2 (AZ-c 프라이빗)
          readiness 200 = 리더         readiness 503 = 팔로워
                                       관측 Prometheus · Grafana 동거
[데이터]  PostgreSQL primary (AZ-a)    PostgreSQL standby (AZ-c)
          leader_lease · WAL 아카이빙   스트리밍 복제 · 봇 플릿 동거
[부하]    Bot Fleet -> 공개 API. 24시간 기저 주문 (standby 노드 동거)

[그림 1] 상시면 논리 아키텍처. 괄호 안은 배치입니다.

Application과 데이터 계층을 모두 2 AZ에 배치합니다. 다만 DB 자동 승격이 미완이라 전체 AZ 장애 내성은 아직 주장하지 않습니다.

[표 12] 상시면 노드 구성

| 노드 | 역할 | 배치 |
| --- | --- | --- |
| ALB | TLS 종단. readiness 기반 타겟그룹 라우팅 | 2 AZ |
| NAT-a · NAT-c | NAT 인스턴스. nftables masquerade | 각 AZ 퍼블릭 (t4g.nano) |
| app-1 | 애플리케이션 | AZ-a 프라이빗 |
| app-2 | 애플리케이션. 관측(Prometheus · Grafana) 동거 | AZ-c 프라이빗 |
| pg-primary · pg-standby | PostgreSQL 17 스트리밍 복제. standby에 봇 플릿 동거 | AZ-a · AZ-c 프라이빗 |

타겟그룹은 하나이고 판정 주체는 앱입니다. 헬스체크가 8081의 readiness를 읽고, 팔로워와 승격 대기 노드는 503이라 자동으로 빠집니다. 정확한 서술은 리더에게만 보낸다가 아니라 리더가 아닌 노드를 뺀다입니다. 승격 재생 구간에는 두 노드가 모두 503이라 healthy 타겟이 0인 창이 실재하며, 그 구간의 접수는 앱이 503과 Retry-After로 흡수합니다.

리더 라우팅을 따로 구현하지 않습니다. 자작 헬스체크 코드가 사라지는 대신 판정 주체는 여전히 앱입니다.

4.3 이중화 범위의 정확한 서술

Application과 데이터 계층을 모두 2 AZ에 배치하되, 전체 AZ 장애 내성이 성립했다고는 적지 않습니다.

아래 표에 남은 단일 장애점과 한계를 적습니다.

[표 13] 남은 단일 장애점과 한계

| 단일 장애점 | 영향 |
| --- | --- |
| DB 승격 경로 | standby는 상시로 두지만 Patroni 설정이 0건이라 승격이 현재 수동입니다. 자동 복구 기준으로는 primary가 실질 단일 장애점입니다 |
| AZ 상실 모사의 한계 | AWS 가용영역을 실제로 정지시킬 권한이 없어, AZ-a 상실은 그 AZ의 두 노드를 동시에 정지시키는 모사입니다 |
| AZ-a 상실 시 재기동 | app-1과 primary가 함께 죽어 DB 승격이 선행돼야 하며 그 소요는 미측정입니다 |

2 AZ 배치는 결심만으로 얻은 것이 아니라 구성 요건으로도 따라옵니다. ALB가 서로 다른 두 가용영역의 서브넷을 요구하기 때문입니다.

standby를 상시면에 두는 이유는 승격 함수가 DB 함수라, DB를 잃은 앱은 승격 자체를 하지 못하기 때문입니다. 상태 계층 이중화가 앱 이중화의 전제입니다. 자동 승격(Patroni)은 예비 시간이 남을 때만 착수하는 확장 항목이고, 기본 계획은 복제 구성과 승격 실측까지입니다.

5. 관측 설계

5.1 무엇을 보고 어떤 장애를 판단하는가

Metric을 나열하지 않고 무엇을 의심하기 위해 보는지를 함께 적습니다. 이 표가 6장 판단 흐름과 7장 Runbook의 입력입니다.

[표 14] 계층별 Metric과 의심 대상

| Metric | 계층 | 무엇을 의미하는가 | 어떤 장애를 의심하는가 | 연결 Runbook |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICMP 응답 | Network | 대상 호스트 도달 | 라우팅, 보안그룹, 인스턴스 정지 | NET-01 |
| TCP 연결 | Network | 포트 수신 | 프로세스 정지, 방화벽, 백로그 포화 | NET-01 |
| HTTP 상태 | Network | 애플리케이션 응답 | 프록시 설정, 앱 내부 오류 | NET-01 |
| Request Rate | Application | 요청 유입량 | 봇 정지, 클라이언트 이탈 | TXN-02 |
| Error Rate | Application | 실패 비율 | 앱 오류, 하류 의존 장애 | APP-01 |
| Latency | Application | 응답 지연 | 포화, 네트워크, DB 지연 | APP-01 |
| readiness | Application | 리더 여부와 수용 가능 여부 | 팔로워이거나 기동 중 | LDR-01 |
| DB Connection | Database | 풀 사용량 | 커넥션 누수, 장기 트랜잭션 | DB-01 |
| Query Latency | Database | 질의 지연 | 잠금 경합, 인덱스 부재 | DB-01 |
| TPS | Business | 거래 처리량 | 상한이면 포화, 하한이면 정지 | TXN-01, TXN-02 |
| 체결 처리량 | Business | 매칭 진행 여부 | 엔진 정지, 좀비 리더 | TXN-02 |
| leader_lease epoch | Leader | 승격 발생 | 페일오버, split-brain | LDR-01 |
| 불변식 위반 행 수 | Ledger | 데이터 정합성 | 이중 체결, 원장 불일치 | LEDGER-01 |

현재 배선은 Prometheus 레코딩 룰 9종, 알람 11종, Grafana 대시보드 4종입니다.

5.2 거래가 많을 때와 적을 때

거래가 많을 때. TPS가 높다는 사실만으로 Alert를 울리지 않습니다. 수요가 늘어난 것과 처리 한계에 다가간 것은 다른 상황이므로, TPS, Latency, Error Rate, CPU, Memory, DB Connection, Query Latency를 조합해 구분합니다.

[표 15] 거래 증가 시 Metric 조합 판단

| 조합 | 판단 |
| --- | --- |
| TPS 증가, Latency와 Error Rate 안정 | 정상 수요 증가 |
| TPS 증가, Latency 상승 | 처리 한계 접근 |
| TPS 증가, Error Rate 상승, DB Connection 포화 | 용량 초과 |
| TPS 정체, Latency 급등 | 천장 도달. 커맨드 천장 40에서 42/s 참조 |

거래가 적을 때. 이것이 현재 시스템의 실제 공백입니다. 배선된 알람 11종이 전부 상한형과 실패형이라 하한을 감시하는 알람이 0건입니다.

무주문 유휴 구간에서는 수요 축이 누적을 시작하지 않으므로 유휴와 정지가 관측상 구분되지 않습니다. 실제로 요청 풀이 고갈된 리더가 30분 넘게 체결 0인 채로 리스만 갱신한 사고가 있었습니다. 프로세스는 살아 있고 epoch도 변하지 않아 어느 알람도 울리지 않았습니다.

하한 알람을 추가하되 단순히 TPS가 낮다고 울리면 새벽이나 봇 정지 구간에서 오탐이 발생합니다. 판정 대상이 없는데 발화가 나오는 구조를 만들지 않기 위해 양성 증거 조건을 함께 겁니다.

Bot Fleet Active
AND Request Arrival > 0
AND Transaction TPS < baseline
FOR N

baseline과 N은 클라우드 배포 후 정상 구간 관측으로 정합니다. 로컬 실측치를 그대로 옮기지 않습니다.

5.3 계층 프로브

API가 느리다는 현상만으로는 Network 장애와 Application 장애를 구분할 수 없습니다.

그래서 L3 도달, L4 연결, L7 응답을 각각 재는 프로브를 둡니다. 세 프로브의 전이 시점이 갈리는 지점에서 장애 계층이 결정됩니다. 운영 목표로 말하면, “서비스가 안 된다”는 현상을 Network, Application, Database 중 실제 장애 계층으로 구체화하는 것입니다. 현재 0건이며 남은 기간의 최우선 항목입니다.

[표 16] 계층 프로브 조합과 추정 계층

| ICMP | TCP | HTTP | 추정 계층 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실패 | 실패 | 실패 | L3. 라우팅 또는 호스트 정지 |
| 성공 | 실패 | 실패 | L4. 프로세스 정지 또는 방화벽 |
| 성공 | 성공 | 5xx | L7. 애플리케이션 또는 프록시 |
| 성공 | 성공 | timeout | L7. 무응답 또는 포화 |

5.4 판정기를 믿을 수 있는가

장애가 났는데 대시보드가 초록으로 남아 있으면 탐지 자체가 실패한 것입니다.

이 프로젝트는 그것을 실제로 겪었습니다. 계측 결함 다섯 건이 전부 통과로 보인 적이 있습니다. 원인은 코드가 아니라 판정 경로였습니다.

[표 17] 계측 결함 5건과 증상

| 결함 | 증상 |
| --- | --- |
| 반환값이 파이프라인에 섞임 | 비교가 항상 참 |
| 임계가 빈 배열 | 종료코드로 실패를 못 냄 |
| 하한이 낮게 설정됨 | 미달 주행도 통과 |
| 빈 테이블에 LEFT JOIN | 위반 0행이 나와 통과로 보임 |
| 부하가 실리지 않은 주행 | 임계를 넘지 않아 통과로 보임 |

뒤의 둘은 판정 대상이 없는데도 통과가 나오는 공허 통과입니다. 여기에는 두 가지로 대응했습니다.

모든 판정에 양성 증거 축을 겁니다. count > 0 형태의 하한을 함께 두어 그 주행이 실제로 돌았고 판정 대상이 존재했다는 것을 먼저 증명합니다.

판정기를 반증 테스트로 검증합니다. 위반을 고의로 주입해 검출되는지 확인하는 테스트가 10건입니다. 이 음성 검증이 없으면 위반 0행은 무결의 증거가 아니라 검증기가 죽어 있다는 증거일 수도 있습니다.

실험이 FAIL이면 코드를 의심하기 전에 판정 경로를 먼저 봅니다. 이 규율이 MSP 관점에서 그대로 적용됩니다. 알람이 안 울렸을 때 서비스가 정상이었는지 알람이 고장이었는지 구분해야 합니다.

6. 장애 판별과 의사결정 흐름

6.1 공통 절차와 Severity

현상 감지 -> Alert -> Severity 결정 -> 계층 판별 -> Runbook 실행
-> 필요 시 Escalation -> 서비스 복구 확인 -> Transaction 정상 확인
-> Ledger 정합성 확인 -> 정상 상태 재확인 -> Incident 종료

Alert 다음에 Severity를 먼저 정합니다. 같은 계층 장애라도 영향 범위가 다르면 대응 속도와 개입 수준이 달라집니다.

[표 18] Severity 기준

| Severity | 기준 | 예 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 거래 중단 또는 데이터 정합성 위험 | 전 주문 불가, split-brain 의심, 원장 불변식 위반 | 즉시. 자동 조치 후에도 사람이 확인 |
| P2 | 심각한 성능 저하 또는 부분 장애 | Error Rate 급증, DB 커넥션 포화, 노드 1대 소실 | 즉시 조사. 자동 조치 허용 |
| P3 | 서비스는 가능하지만 성능 저하 | 일부 API 지연, 조회 분산 편중 | 근무 시간 내 조사 |
| P4 | 사용자 영향은 없으나 확인이 필요 | 단일 프로브 간헐 실패, 임계 근접 | 기록만. 추세 관찰 |

원장 불변식 위반은 계층과 무관하게 P1로 다룹니다.

서비스가 정상으로 보여도 마찬가지입니다. 데이터가 어긋난 상태로 거래가 계속되면 시간이 갈수록 되돌릴 근거가 사라집니다.

Escalation은 P1과 P2에서 발생합니다. 1인 프로젝트라 사람 사이의 인계는 성립하지 않으므로, 자동 조치가 정해진 시간 안에 목표를 달성하지 못하면 수동 절차로 전환하는 것을 Escalation으로 정의합니다. 전환 시각과 사유를 기록합니다.

6.2 거래가 급감하거나 멈췄을 때

판단 순서는 다음과 같습니다. 요청 자체가 줄었는가, 아니면 요청은 들어오는데 처리가 안 되는가. 처리가 안 된다면 Network 연결은 정상인가, DB는 정상인가, Leader가 실제로 처리하고 있는가.

[표 19] 거래 급감 판별 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Trigger | 체결 처리량 하한 알람. 봇 가동 중이고 요청 유입이 0이 아닌 조건 |
| 최초 Dashboard | Business 개요 |
| 핵심 Metric | Request Rate, 체결 처리량, leader_lease 갱신, DB Connection |
| 장애 계층 후보 | Demand, Application, Network, Database, Leader |
| 연결 Runbook | TXN-02 |

체결 처리량이 baseline 아래로 내려감
├─ Request Arrival 도 함께 감소했는가
│  ├─ YES -> 수요 축. Bot Fleet 상태 확인
│  │        ├─ 봇 정지 -> 봇 재기동. 자동
│  │        └─ 봇 정상 -> 실제 수요 감소. 조치 없음. Incident 종료
│  └─ NO  -> 요청은 들어오는데 체결이 안 됨. 다음 단계
├─ API Error Rate 가 증가했는가
│  ├─ YES -> L4 연결이 실패하는가
│  │        ├─ YES -> Network 계층. NET-01
│  │        └─ NO  -> DB Connection 이 이상한가
│  │                 ├─ YES -> Database 계층. DB-01
│  │                 └─ NO  -> Application 계층. APP-01
│  └─ NO  -> 오류 없이 체결만 멈춤. 다음 단계
└─ leader_lease 는 갱신되는가
   ├─ 갱신 정지 -> 리더 소실. 승격 대기. LDR-01
   └─ 갱신 중   -> 좀비 리더 의심. 리스는 살아 있고 처리만 정지
                  요청 풀 사용량 확인 -> 고갈이면 수용 제한 확인. APP-01

[그림 2] 거래 급감 판단 흐름. 분기 조건은 원문 논리를 그대로 유지합니다.

마지막 분기가 실제 사고에서 나온 경로입니다. 리더가 살아 있고 리스도 갱신되는데 체결만 0인 상태는 프로세스 감시로도 리더 감시로도 잡히지 않습니다.

[표 20] 거래 급감 복구 확인 기준

| 복구 확인 | 기준 |
| --- | --- |
| 서비스 | 체결 처리량이 baseline 범위로 복귀 |
| Transaction | 명령 저널 결번 0건, 주문 중복 0건 |
| Ledger | 불변식 26종 위반 0행 |
| Incident 종료 | 위 셋 전부 충족하고 정상 상태 표의 Business 행이 정상 |

6.3 Network 장애

[표 21] Network 장애 판별 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Trigger | L3, L4, L7 프로브 중 하나 이상 실패. 또는 API Latency 급등 |
| 최초 Dashboard | Network 개요 |
| 핵심 Metric | ICMP 응답, TCP 연결, HTTP 상태, RTT, 재전송 |
| 장애 계층 후보 | L3, L4, L7, AZ 간 통신 |
| 연결 Runbook | NET-01 |

API Latency 급등 또는 Error 증가
├─ ICMP 프로브 응답하는가
│  └─ NO -> L3. 라우팅, 보안그룹, 인스턴스 상태 확인
├─ TCP 연결 성립하는가
│  └─ NO -> L4. 프로세스 생존, 리스닝 포트, 백로그 확인
├─ HTTP 응답하는가
│  ├─ 5xx -> L7. ALB 타겟그룹 상태 확인
│  │        ├─ unhealthy -> 대상 노드 readiness 확인. 팔로워면 정상 동작
│  │        └─ healthy   -> 애플리케이션 내부. APP-01
│  └─ timeout -> L7 행. 스레드 덤프와 요청 풀 확인
└─ 전 프로브 정상인데 Latency 만 높은가
   └─ YES -> RTT 와 재전송 확인. 정상이면 DB 지연 의심. DB-01

[그림 3] Network 장애 판단 흐름.

[표 22] Network 장애 복구 확인 기준

| 복구 확인 | 기준 |
| --- | --- |
| Network | 세 프로브 전부 정상 |
| 서비스 | API 2xx 복귀, Error Rate 정상 범위 |
| Transaction | 체결 재개, 명령 저널 결번 0건 |
| Ledger | 불변식 26종 위반 0행 |

6.4 나머지 시나리오

본문에는 트리거와 계층 귀속만 적고 판단 흐름은 Runbook 문서가 소유합니다.

[표 23] 나머지 시나리오의 트리거와 계층 귀속

| 시나리오 | Trigger | 핵심 판단 갈래 | Runbook |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래 급증 | TPS 상한 알람 | Latency와 Error Rate가 함께 오르는가 | TXN-01 |
| Application 또는 Leader 장애 | readiness 503, 프로세스 정지 | 승격 대상이 있는가, epoch가 정확히 +1인가 | LDR-01 |
| Database 장애 | DB Connection 포화, 질의 실패 | 연결 문제인가 질의 지연인가 인스턴스 장애인가 | DB-01 |

7. Runbook

Runbook은 다음에 무엇을 확인해야 하는지 찾는 시간을 줄이기 위해 씁니다.

7.1 구조와 소유 분리

Runbook은 판단 흐름을 담당하고 실제 실행 명령은 스크립트가 담당합니다. 문서에 명령을 길게 넣으면 명령이 바뀌었을 때 문서가 먼저 낡습니다.

현상 -> 확인 Dashboard -> 확인 Metric -> 1차 판단 -> 추가 확인
-> 원인 후보 -> 조치 -> 복구 확인 -> Transaction 검증
-> Ledger 검증 -> Incident 종료

각 단계에 무엇을 확인하는가, 왜 확인하는가, 정상과 비정상의 판정, 다음 단계, 자동인지 수동인지를 적습니다.

알람에서 카드까지 한 홉으로 가도록 알람 정의에 카드 링크를 붙입니다. 어느 카드에도 귀속되지 않는 알람이 있으면 그 사실을 한계로 적습니다.

7.2 RUNBOOK-NET-01 네트워크 장애

대표 Runbook 하나를 완성형으로 적습니다. 나머지 다섯 장은 같은 형식으로 작성합니다. 한 행이 한 판단 단계이며, 현재 상태 열은 그 단계를 지금 실행할 수 있는지를 나타냅니다.

[표 24] RUNBOOK-NET-01 네트워크 장애. 현재 상태 열의 BLOCKED는 계층 프로브 배선과 클라우드 배포에 막혀 있음을 뜻합니다.

| # | 단계 | 확인 내용 | 확인 이유 | 정상 | 비정상 시 다음 | 자동 여부 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alert 수신 | 어느 프로브가 실패했는가 | 계층 후보를 좁히는 첫 정보 | 해당 없음 | 2단계 | 자동 | 가능 |
| 2 | 서비스 영향도 | 공개 API 2xx 비율 | 사용자 영향 유무로 긴급도 결정 | 정상 범위 | 3단계 | 자동 | 가능 |
| 3 | Bot Fleet | 봇이 가동 중인가 | 요청이 없으면 이상이 아닐 수 있음 | Active | 봇 정지면 TXN-02 | 자동 | 가능 |
| 4 | Request Arrival | 요청이 유입되는가 | 수요 축과 처리 축을 가름 | 0 초과 | 0이면 수요 축 | 자동 | 가능 |
| 5 | L3 프로브 | ICMP 응답 | 대상 호스트 도달 여부 | 응답 | 실패면 11단계 L3 | 자동 | BLOCKED. 프로브 미배선 |
| 6 | L4 프로브 | TCP 연결 | 포트 수신 여부 | 성립 | 실패면 11단계 L4 | 자동 | BLOCKED. 프로브 미배선 |
| 7 | L7 프로브 | HTTP 상태 | 애플리케이션 응답 여부 | 2xx | 5xx 또는 timeout이면 8단계 | 자동 | BLOCKED. 프로브 미배선 |
| 8 | ALB 타겟그룹 | 각 타겟 healthy 여부 | 라우팅이 살아 있는 노드로 가는가 | healthy 1 | 0 또는 2면 9단계 | 자동 | BLOCKED. 클라우드 미배포 |
| 9 | readiness | 대상 노드 응답 | 팔로워의 503은 정상 동작 | 리더 200, 팔로워 503 | 그 밖이면 LDR-01 | 자동 | 가능 |
| 10 | DB Connection | 풀 사용량과 질의 지연 | 네트워크로 보이는 DB 지연 배제 | 정상 범위 | 이상이면 DB-01 | 자동 | 가능 |
| 11 | 계층 결정 | 위 결과 조합 | 조치 대상을 하나로 확정 | 해당 없음 | 계층별 조치로 분기 | 수동 | BLOCKED. 5~7 의존 |
| 12 | 조치 | 계층별 절차 실행 | 해당 없음 | 해당 없음 | 13단계 | 계층에 따라 다름 | 계획 |
| 13 | 서비스 복구 검증 | 세 프로브와 API 2xx | 조치가 실제로 들었는지 | 전부 정상 | 11단계로 복귀 | 자동 | BLOCKED. 5~7 의존 |
| 14 | TPS 복귀 검증 | 체결 처리량 | 요청은 되는데 처리가 안 되는 상태 배제 | baseline 범위 | TXN-02 | 자동 | 가능 |
| 15 | Ledger 검증 | 불변식 26종 | 서비스 복구와 데이터 복구는 다른 질문 | 위반 0행 | LEDGER-01 | 자동 | 가능 |
| 16 | Incident 종료 | 13에서 15 전부 충족 | 종료 조건을 명시해 조기 종료를 막음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 수동 | 가능 |

16단계 중 실행 가능한 것이 9단계입니다. 5단계에서 8단계, 11단계, 13단계가 BLOCKED이며 막고 있는 것은 계층 프로브 배선과 클라우드 배포 둘뿐입니다. 그 둘이 풀리면 나머지가 함께 풀립니다. 이것이 이 Runbook 전체의 상태가 NOT RUN인 이유입니다.

11단계와 16단계는 수동으로 둡니다. 계층 결정은 프로브 결과가 서로 어긋날 때 사람이 판단해야 하고, Incident 종료는 자동으로 닫으면 재발을 놓칩니다.

7.3 카드 목록

[표 25] Runbook 카드 목록과 상태

| 카드 | 대상 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| NET-01 | 네트워크 계층 | 본문 완성형. 프로브 배선 후 실행 가능 |
| TXN-01 | 트랜잭션 급증 | 작성 예정 |
| TXN-02 | 트랜잭션 급감과 정지 | 작성 예정 |
| APP-01 | 애플리케이션 장애 | 작성 예정 |
| LDR-01 | 리더 장애와 승격 | 작성 예정 |
| DB-01 | 데이터베이스 장애 | 작성 예정 |
| LEDGER-01 | 원장 불일치 | 작성 예정. 자동 조치 없음 |

NET-01은 5단계에서 7단계가 계층 프로브에 의존하므로 프로브 배선 전에는 실행할 수 없습니다. 상태는 NOT RUN입니다.

8. 어떤 작업을 자동화할 것인가

자동화에서 먼저 따져야 하는 것은 잘못된 자동 조치가 장애를 키울 가능성입니다.

8.1 대응 등급

[표 26] 대응 등급

| 등급 | 성격 | 대상 | 현재 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 자동 복구. 사람이 개입하지 않음 | 리더 노드 kill | 로컬 1회차 RTO 6.688초 |
| B | 자동 탐지 후 사람이 판단 | DB primary 승격, 용량 계열 | 미실측 |
| C | 사람이 계층을 좁힌 뒤 판단 | 네트워크 계열 | 계층 프로브 미배선 |

등급 A의 근거는 로컬 카오스 스택 1회차입니다. 클라우드 실측은 0건이고 회차가 1건이라 분산을 말할 수 없습니다.

8.2 자동화 수준

[표 27] 장애별 자동화 수준

| 장애 | 탐지 | 분석 | 조치 | 검증 | 자동화 수준 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리더 프로세스 정지 | 자동 | 자동 | 자동 승격 | 자동 | 높음 | 승격 대상이 명확하고 fencing이 오작동을 막음 |
| 앱 프로세스 정지 | 자동 | 자동 | 자동 재시작 | 자동 | 높음 | 상태를 갖지 않아 재시작이 안전 |
| 트래픽 급증 | 자동 | 자동 | 수용 제한 | 자동 | 중간 | 제한 자체는 자동. 증설은 비용 판단이 필요 |
| 네트워크 이상 | 자동 | 반자동 | 수동 | 자동 | 낮음 | 계층 판별에 사람 판단이 필요. 잘못 조치하면 범위가 넓어짐 |
| DB primary 장애 | 자동 | 수동 | 수동 승격 | 자동 | 낮음 | 자동 승격은 split-brain 위험. 데이터 손실 판단이 필요 |
| 원장 불변식 위반 | 자동 | 수동 | 수동 | 자동 | 매우 낮음 | 8.3 참조 |

탐지와 검증은 전 항목이 자동입니다. 사람이 개입하는 곳은 분석과 조치입니다.

8.3 데이터 정합성을 자동 복구하지 않는 이유

원장이 어긋났다는 것은 이미 잘못된 쓰기가 커밋됐다는 뜻입니다. 무엇이 잘못됐는지 모르는 상태에서 자동으로 맞추면 상황이 나빠집니다.

증상만 지우면 원인이 남아 같은 장애가 반복됩니다. 그리고 보정 자체가 새로운 쓰기입니다. 잘못 보정하면 원장은 더 어긋나고, 그 시점에는 원래 상태로 되돌릴 근거마저 사라집니다.

계약 위반은 조용히 보정하기보다 명확하게 실패시키는 것을 우선합니다. 이 원칙이 코드에도 같은 형태로 적용되어 있습니다.

8.4 자동화의 안전 조건

자동 조치를 넣기 전에 아래 조건을 확인하고, 하나라도 아니면 자동화하지 않고 알림까지만 자동으로 둡니다.

- 조치 대상이 상태를 갖지 않거나, 상태를 갖더라도 되돌릴 수 있는가

- 오작동했을 때 영향 범위가 조치 전보다 넓어지지 않는가

- 조치가 들었는지를 기계가 판정할 수 있는가

9. Chaos Harness를 이용한 검증

설계한 운영 절차가 실제 장애에서 동작하는지는 장애를 일으켜 보지 않으면 확인할 수 없습니다.

9.1 이 장의 위치

Chaos Engineering은 이 프로젝트의 목적이 아니라 도구입니다. 3장에서 8장까지 설계한 운영 체계를 검증하기 위해 씁니다. 실험 하나가 끝나면 그 장애의 대응 절차가 Runbook에 한 장 남습니다.

9.2 실험과 운영 시나리오 매핑

E1부터 E9까지 실물 스크립트가 있습니다. E10은 미착수이며 남은 기간에 추가합니다.

[표 28] 실험과 운영 시나리오 매핑

| 실험 | 주입 방법 | 주입 계층 | 기대 이상 현상 | 사용 Runbook | 검증 지표 | 현재 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 프록시 지연과 지터 | 데이터 계층 네트워크 | 질의 지연, 요청 적재 | DB-01 | 수용 제한 동작, 불변식 | 라이브 PASS |
| E2 | 프록시 blackhole | 데이터 계층 연결 | 리스 갱신 실패, 승격 | LDR-01 | epoch, RTO, 불변식 | 라이브 PASS |
| E3 | Redis 정지 | 캐시와 세션 | 없음 | 해당 없음 | N/A | N/A. 아래 근거 |
| E4 | 리더 프로세스 kill | 애플리케이션 리더 | 체결 중단, 승격 | LDR-01 | RTO 6.688초, epoch +1 | 라이브 PASS |
| E5 | 네트워크 분할 | 네트워크 | split-brain 시도 | NET-01 | 동시 리더 0, 불변식 | 라이브 PASS |
| E6 | 폭주와 리더 kill 복합 | 부하와 리더 | 포화 중 페일오버 | TXN-01, LDR-01 | RTO, 오류율, 불변식 | 라이브 PASS |
| E7 | 컨테이너 freeze | 애플리케이션 그레이 | 프로세스 생존, 응답 정지 | APP-01 | 탐지 여부, RTO | 라이브 PASS |
| E8 | 앱 내부 지연과 예외 주입 | 애플리케이션 내부 | 오류율 급등 | APP-01 | 오류율, 불변식 | NOT RUN |
| E9 | 커밋 응답 절단 | 데이터 계층 응답 | 재시도 발생 | DB-01 | 멱등성, 주문 중복 0 | 판정기 교정 이전 |
| E10 | tc netem 커널 지연과 손실 | 네트워크 커널 | 지연과 패킷 손실 | NET-01 | MTTD, 계층 프로브 전이 | 미착수 |

E3은 N/A입니다. 리더십 권위가 DB의 leader_lease에 있고 런타임 경로에 Redis 의존이 없어 Redis를 정지시켜도 주입 대상이 존재하지 않습니다. 실험 스크립트는 남겨 두되 판정 대상이 없다는 사실을 근거로 적습니다. 향후 공유 nonce 저장소를 도입하면 그때 실행 조건이 생기며 그 시점에 BLOCKED에서 실행으로 넘어갑니다.

E7은 그레이 장애입니다. 프로세스가 살아 있고 TCP도 연결되는데 응답만 멈춥니다. 프로세스 감시만으로는 잡히지 않으므로 5.2의 하한 감시가 필요한 두 번째 근거입니다.

E1부터 E9까지는 전부 프록시 레벨 모사이며 커널 큐 거동을 재현하지 않습니다. E10만 커널에 직접 겁니다. 둘을 같은 말로 쓰면 증명 범위를 과장하게 되므로 구분해 적습니다.

9.3 실험 성립 조건

장애 명령을 실행한 사실만으로는 시험이 성립하지 않습니다. 아래 조건을 모두 만족해야 합니다.

- 장애가 목표 계층에 실제 도달했는가

- 시스템이 계약된 방식으로 반응했는가

- 복구 시간이 기준을 만족했는가

- 데이터 무결성이 유지됐는가

- 장애 제거 후 자력 복구했는가

장애를 발생시켰더라도 원인 계층을 확인하지 못하면 해당 실험은 성공으로 인정하지 않습니다. 실험 중 사람이 개입하면 개입 사실과 영향을 기록하며, 자동 복구 시험에서 수동 개입이 발생하면 그 항목을 자동 복구 PASS로 판정하지 않습니다.

9.4 현재 결과

카오스 라이브 PASS 6건입니다. 전부 로컬 스택 실측이고 클라우드 실측은 0건입니다.

10. 실제 장애와 개선 사례

이 프로젝트에는 이미 겪은 장애와 그 개선 결과가 있습니다. 대조군이 있는 것과 관측 1회인 것을 구분해 적습니다.

10.1 수용 제한 부재

[표 29] 수용 제한 부재

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | 체결이 5,275건에서 정지. 프로세스와 리스는 생존 |
| 관측의 한계 | CPU 463%까지 올랐으나 어느 알람도 이 상태를 정지로 판정하지 못함 |
| 원인 | 부하 구간에서 요청 스레드가 무한 적재. 수용 제한이 없어 들어오는 요청을 전부 받음 |
| 개선 | 수용 제한을 인증 앞 전용 필터로 배치. 커넥션 풀을 용도별로 배분 |
| 재실험 | 같은 조건의 E1이 라이브 PASS |

이 사례가 8.4 자동화 안전 조건의 근거입니다. 조치가 들었는지를 기계가 판정할 수 있어야 한다는 조건이 여기서 나왔습니다.

10.2 좀비 리더

[표 30] 좀비 리더

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현상 | 요청 풀이 고갈된 리더가 30분 넘게 체결 0인 채 리스만 갱신 |
| 관측의 한계 | 프로세스 생존, epoch 불변, 리스 갱신 정상. 어느 알람도 울리지 않음 |
| 원인 | 리스 하트비트와 요청 처리가 서로 다른 자원을 씀 |
| 개선 | 리스 전용 커넥션 풀 분리. 다만 강등 신호는 라이브에서 미발동 |
| 남은 한계 | 부분 해소. 하한 감시로 탐지하는 것이 남은 작업 |

이 사례가 5.2 하한 감시의 직접적인 근거입니다. 상한형 알람만으로는 이 상태를 영원히 탐지하지 못합니다.

10.3 nginx 업스트림 배선

대조군이 있는 유일한 네트워크 계층 실측입니다. 두 설정 모두 화면으로는 애플리케이션 장애와 구분되지 않지만, 실제 원인은 프록시 계층 설정이었습니다.

[표 31] nginx 업스트림 배선 개선 전후

| 항목 | 개선 전 | 개선 후 |
| --- | --- | --- |
| 백업 업스트림 max_fails 기본값 | “no live upstreams” 44,050건, 실패율 9.61% | 568건, 0.89% |
| resolve 미설정 | 컨테이너 재생성 후 죽은 IP 지속 타격. 502 응답 10,239건 | 주소 변경 추종 |

원인을 프록시 계층으로 지목할 수 있느냐가 Q1의 실제 내용입니다. 다만 resolve 교정이 5xx를 0으로 만든다고 주장하지 않습니다. 같은 창에서 5xx가 147건 남았고 원인은 미규명입니다.

10.4 리더 페일오버 실측

[표 32] 리더 페일오버 실측 (로컬 스택 1회차)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| RTO | 6.688초 |
| epoch 증가 | 정확히 +1 |
| 자산합 위반 | 0행 |
| 주문 중복 | 0건 |
| 체결 중복 | 0건 |
| 수동 개입 | 0회 |

한정도 함께 적습니다. 클라우드 실측 0건, 회차 1건이라 분산 미상, 일부 불변식이 그 주행에서 판정 대상 0, 계측 필드 일부가 비어 있어 파일만으로 재산출 불가입니다.

11. 보안 설계

11.1 구현 및 검증 범위

외부에서 접속 가능한 서비스이므로 다음을 구현하고 검증합니다. TLS, 인증, 권한, 관리자 접근 제어, 데이터베이스 외부 접근 차단, 방화벽과 보안 그룹, 비밀 관리, 최소 권한, 감사 로그, Rate Limiting, 입력값 검증.

관리 평면과 하네스 API는 외부에 노출하지 않고 포트 포워딩으로 접근합니다.

11.2 증거의 기준

설정했다는 것은 증거가 아닙니다. 금지된 조작을 실제로 시도해 거부 코드가 나온 기록만 증거로 인정합니다.

예를 들어 DB 롤 분리는 애플리케이션 계정으로 DDL을 시도해 권한 오류가 나와야 통과입니다.

11.3 현재 미적용 항목과 알려진 결함

현재 DB 계정 권한 분리가 미적용이고 호스트 공개 포트가 7개입니다. 둘 다 남은 기간의 작업 항목입니다.

알려진 결함 하나를 적습니다. nonce 저장소가 노드별 인메모리라 다중 노드에서는 교차 노드 재전송이 이론상 가능합니다. 현재 라우팅이 리더 단독이라 이 창이 실제로 열리지는 않으며, 이번 기간에 닫지 않고 한계로 남깁니다.

12. 비용 설계

이 장에서는 총액보다 구조 선택의 근거를 적습니다.

MSP에게 비용은 운영 책임의 일부입니다. 비용은 결과가 아니라 설계 변수이므로 상한을 먼저 정하고 그 안에 들어오는 구조를 고릅니다. 이번 기간의 판단은 다음 순서로 내렸습니다.

- 월 100,000원 상한으로 시작했습니다.

- ALB와 앱 2대 상시를 채택하면, 한 달 내내 돌린다는 종전 가정(730시간 런레이트)으로는 상한을 넘깁니다.

- 실제 계획은 앞 2주(09-01~09-14)를 정적 웹만으로 서고 전체 토폴로지가 09-15부터 서므로, 상한 판정을 실현되지 않는 런레이트가 아니라 달력 월 실청구로 바꿨습니다. 그 기준으로 9월과 10월이 각각 97,318원이라 상한 안이고, 상한 자체는 올리지 않았습니다.

- 비용을 더 줄여야 할 때 무엇을 포기하는지는 12.3의 감축 순서에 미리 정해 두었습니다.

단가는 AWS 공식 요금표 판본(2026-08-24)을 근거로 하며 3자 요약 사이트 수치를 쓰지 않습니다. 환율 1 USD 1,400원 기준에 민감도를 병기하고, 부가세 10%를 총계에 가산합니다.

12.1 상한과 실적

[표 33] 비용 상한과 달력 월 계획

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 자체 상한 | 월 100,000원 | 달력 월 실청구 기준. 크레딧 차감 전 |
| 2026년 9월 계획 | 97,318원 | 여유 2,682원 |
| 2026년 10월 계획 | 97,318원 | 여유 2,682원 |
| 손익분기 환율 | 1,439원 | 1,450원 초과 시 부하 창 시간으로 흡수 |

판정 기준을 바꾼 이유는 사실성입니다. 확정 구조는 어느 달력 월에도 730시간을 돌지 않으므로, 실현되지 않는 런레이트로 판정하면 판정이 사실을 말하지 못합니다.

상한의 정의는 그대로 둡니다. 크레딧 차감 전 총액 기준입니다. 크레딧 차감 후 실지출 기준으로 바꾸면 크레딧이 남는 동안 실지출이 0이라 상한이 아무것도 제약하지 않게 됩니다.

12.2 발표까지의 총계

[표 34] 발표까지의 총계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 발표까지 총계 | USD 139.03 (194,637원) |
| AWS 크레딧 잔액 | USD 163.71 (만료 2027-05-27) |
| 발표 후 잔여 | USD 24.68 (34,552원) |

크레딧 안에서 소진하고 발표 후 USD 24.68이 남습니다. 이 잔여는 미확인 항목(AZ 간 전송, SSM, ACM)을 0으로 둔 하한이라 실제 잔여는 이보다 적습니다. 발표 후 상시면을 계속 켜면 약 7일 만에 크레딧이 마르므로, 발표가 끝나면 증명면을 파기하고 상시면 유지 여부를 바로 결정합니다.

12.3 감축 순서와 잃는 증명 범위

상한을 넘길 위험이 생기거나 지출을 줄여야 할 때 위에서부터 적용합니다. 누적이므로 위 행을 실행한 뒤의 잔여 기준으로 아래 행을 읽습니다. 절감액과 함께 그때 잃는 증명 범위를 같은 행에서 봅니다.

[표 35] 감축 순서와 잃는 증명 범위

| 순위 | 조치 | 절감 | 잃는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 증명면 부하 창을 달력 월 45시간에서 환율표 가용치로 | 최대 USD 5.19 | 부하 회차 수. 상한 초과 시 자동 발동 |
| 2 | 봇 OPS 하향으로 아웃바운드 20GB에서 12GB로 | USD 1.06 | 배경 부하 강도 |
| 3 | EBS 노드당 20GiB에서 16GiB로 | USD 2.30 | 로그 보존 기간 |
| 4 | pg-standby를 창 구동으로 내림 | USD 17.89 | AZ 상실 내성. 증명 2의 핵심이라 최후 수단 |
| 5 | app-2를 창 구동으로 내림 | USD 17.89 | 앱 이중화. 실질적으로 계획 포기 |

순위 1부터 3까지 전부 발동해도 회수액이 USD 8.55라, 미확인 항목이 월 USD 4를 넘게 붙으면 순위 3까지로는 막지 못합니다. 순위 4와 5는 이중화를 되돌리는 조치이고, 여기까지 가면 계획의 전제가 깨집니다. 그 전에 부하 창을 0으로 만들고 발표를 상시면 시연만으로 구성하는 편이 나으며, 그 경우 달력 월이 91,317원이 되어 1,450원 환율에서도 상한 안입니다.

12.4 관리형 서비스를 쓰지 않는 이유

관리형 DB를 쓰지 않는 이유는 비용 절감이 아니라 과제 자체입니다. 관리형은 페일오버 내부가 닫혀 있어 복제 링크에 커널 지연을 걸 수 없고 승격 로그도 볼 수 없습니다. 사람 개입 없는 승격을 판정하려면 승격 주체가 손 안에 있어야 합니다.

ALB는 다릅니다. 승격 주체가 아니라 라우팅이고, 라우팅 판정 근거인 readiness는 애플리케이션이 소유합니다. 관측 가능성이 줄지 않으므로 채택했습니다.

12.5 미확정 항목

[표 36] 비용 미확정 항목

| 항목 | 상태 | 해제 시점 |
| --- | --- | --- |
| AZ 간 데이터 전송 단가와 물량 | 둘 다 미확인 | 배포 첫 주 |
| ALB LCU 실적 | 1을 상한 가정으로 사용 | 부하 첫 회차 |
| ALB 노드 IPv4와 ACM 과금 | 판본 미확인 | 첫 청구서 |
| 인터넷 아웃바운드 20GB/월 | 추정 | 배포 첫 주 |
| 증명면 가동 90시간 (달력 월 45시간 배분) | 추정 | 실적으로 갱신 |

13. 현재 Gap과 완료 기준

완료 여부는 작업을 했는가가 아니라, 사전에 정의한 Acceptance Criteria를 만족했는가로 판단합니다.

현재 상태 열은 판정 상태가 아니라 역량의 성립 여부입니다. 완료 기준 열이 Acceptance Criteria이고, 증거 열이 그것을 무엇으로 확인하는지입니다.

[표 37] Gap과 완료 기준

| Capability | 현재 상태 | Gap | 남은 작업 | 완료 기준 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외부 배포 | 미성립 | 클라우드 배포 0건 | ALB, 2 AZ, 도메인, TLS | 공인 도메인 HTTPS로 웹 200, 공개 API 200 | 외부 요청 로그 |
| Network 계층 판별 | 미성립 | 계층 프로브 0건 | ICMP, TCP, HTTP 3종 배선 | 주입 장애 1건에서 세 프로브의 전이 시점이 갈리고 계층이 지목됨 | 프로브 시계열 |
| Transaction 하한 탐지 | 미성립 | 하한 알람 0건 | 체결 하한 알람과 양성 증거 조건 | 봇 가동 중 체결 정지를 주입해 알람 발화. 봇 정지 구간에서 미발화 | 알람 이력 |
| 카오스 최종 완주 | 부분 성립 | 교정 술어 재주행 미완 | 카오스 스택 7실험 완주와 검증면 E10 | 전건 verdict 파일 산출. E4 RTO 30초 이내, epoch 정확히 +1, 불변식 0행. 실행 평면을 결과에 기록 | verdict 파일 |
| 커널 계층 주입 | 미착수 | E10 없음 | tc netem 실험 작성 | 커널 큐에 지연과 손실이 실제로 걸린 것을 패킷으로 확인 | 패킷 캡처 |
| DB HA | 미성립 | 단일 인스턴스 | 상시면 standby 복제와 승격 실측 | 승격 후 데이터 손실 범위가 측정되고 불변식 0행 | 복제 지연과 verdict |
| 로그 중앙화 | 미성립 | 노드별 분산 | 중앙 수집 | 한 화면에서 전 노드 로그를 시각 기준으로 정렬 조회 | 조회 결과 |
| 배포 자동화 | 부분 성립 | 이미지 빌드까지 | 무중단 롤링 배포 | 롤링 중 공개 API 오류율 0, 배포 후 불변식 0행 | 배포 로그와 verdict |
| 백업과 복구 | 미성립 | 복원 시험 0건 | 백업 구성과 복원 시험 | 복원 후 서비스 기동, 주요 데이터 존재, 불변식 0행 | 복원 로그와 verdict |
| 보안 하드닝 | 미성립 | 권한 분리 미적용 | DB 롤 분리, 노출면 축소 | 앱 계정 DDL 시도에서 권한 오류 코드 반환 | 거부 로그 |
| MTTD 측정 | 미성립 | 알람 부재 | 하한 알람 선행 | 주입 시각과 알람 발화 시각의 차가 기록됨 | 알람 이력 |
| MTTR 측정 | 미성립 | 측정 장치 부재 | Incident 시각 기록 | 탐지에서 복구 확인까지의 차가 기록됨 | Incident 기록 |

MTTD와 MTTR이 하한 알람에 의존합니다. 알람이 없으면 탐지 시각이 없고, 탐지 시각이 없으면 두 지표를 잴 수 없습니다. 작업 순서가 알람, MTTD, MTTR입니다.

클라우드 상시면에서는 카오스 실험을 돌리지 않습니다. 실험 스크립트의 주입 방식이 프록시 홉과 단일 도커 데몬을 전제해 상시면에는 이식되지 않기 때문입니다. 실험은 로컬 카오스 스택과 검증면에서 돌고 결과 파일에 실행 평면을 함께 기록하며, 상시면이 증명하는 것은 서비스가 24시간 서는 것입니다.

14. 평가 지표와 최종 Scorecard

14.1 지표 정의

[표 38] 평가 지표 정의

| 지표 | 정의 | 판정 수단 |
| --- | --- | --- |
| MTTD | 주입 시각에서 알람 발화 시각까지 | 알람 이력 |
| MTTR | 탐지 시각에서 복구 확인 시각까지 | Incident 기록 |
| RTO | 장애 발생에서 서비스 정상화까지 | 승격 후 최초 신규 체결 시각에서 kill 시각을 뺀 값 |
| RPO | 손실 가능한 데이터 범위 | 유실 레코드 수 |
| Root Cause | 원인 계층을 지목했는가 | 계층 프로브 전이와 Runbook 기록 |
| Transaction | 유실과 중복이 없는가 | 명령 저널 결번, 멱등키당 주문 수 |
| Ledger | 불변식 26종 위반 행 수 | 불변식 SQL |

14.2 최종 Scorecard

이 표가 발표 시점의 최종 성적표입니다. 대표 시나리오 넷의 결과를 하나의 표로 보고, 아직 측정하지 않은 칸은 NOT RUN으로 둡니다.

[표 39] 최종 Scorecard. 이 표는 탐지 배선이 들어간 뒤의 검증 회차로 채우는 값이며 현재 전 칸이 NOT RUN인 것이 정상입니다.

| Scenario | Detect | Root Cause | MTTD | MTTR | RTO | RPO | Transaction | Ledger | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래 급증 | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN |
| 거래 급감 | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN |
| Network 장애 | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN |
| Leader 장애 | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN |

전 칸이 NOT RUN인 이유는 이 표를 채울 회차가 아직 돌지 않았기 때문입니다. 탐지와 원인 지목 열은 알람 통지 경로와 계층 프로브가 0건이라 지금은 잴 수 없습니다. 실험은 로컬 카오스 스택과 검증면에서 돌고 클라우드 상시면은 24시간 상시성을 증명하며, 기존 로컬 실측은 10장에 별도로 적었습니다. 측정 평면이 다르면 같은 지표가 아니므로 값을 이 표에 옮겨 적지 않습니다.

발표 시점에 Detect와 Root Cause가 전부 채워지고 Ledger가 전부 위반 0행이면 이 프로젝트의 핵심 질문 셋에 답한 것입니다.

15. 일정

발표일 2026-10-16 기준입니다. 전체 48일 중 순 가용 303시간이며 계획 186시간에 예비 60시간을 남깁니다.

[표 40] 일정과 고정점

| 시기 | 작업 | 고정점 |
| --- | --- | --- |
| 9월 초 | 계획 확정, 인수 실사 정리, 클라우드 착지 준비 | 09-01 계획서 제출 |
| 9월 중순 | 외부 배포, 2 AZ 배치, 정상 상태 Baseline 관측 | 09-08 외부 접속 성립 |
| 9월 중후반 | 계층 프로브 배선, 하한 알람, Runbook 작성 |  |
| 9월 말 | 로그 중앙화, 보안 하드닝, 배포 자동화 |  |
| 10월 초 | 클라우드 Chaos 회차, E10 추가, 백업 복원 시험 |  |
| 10월 중순 | Scorecard 채우기, 결과 정리, Demo 준비 | 10-09 기능 동결 |
| 10월 16일 | 최종 발표 | 10-16 최종 발표 |

밀렸을 때 잘라낼 순서를 미리 정합니다. 애플리케이션 계층 실험부터 뺍니다. 계층 프로브와 커널 계층 주입은 자르지 않습니다. Q1에 답하는 직접적인 수단이기 때문입니다.

16. 산출물과 시연

16.1 산출물

- 외부 접속 가능한 거래소, 24시간 Bot Fleet, Application 2AZ 구성

- Monitoring Dashboard, Alert 정책

- 장애 대응 Runbook 7종

- E1에서 E10 Harness, 자동 검증 Script

- 원장 불변식 26종

- Gap과 완료 기준, 최종 Scorecard

- 보안 설계 문서, 인프라 비용 분석

- 최종 발표자료

16.2 시연 시나리오

정상 상태 확인 -> 장애 주입 -> Alert -> 계층 판별
-> Runbook 실행 -> 자동복구 또는 운영자 조치 -> 서비스 복구 확인
-> Transaction 정상 확인 -> Ledger 불변식 검사
-> MTTD / MTTR / RTO / RPO 확인 -> PASS 또는 FAIL 판정

Network 장애, 거래 급감, Leader 장애, Database 장애 중 셋에서 넷을 골라 장애 발생부터 복구와 데이터 정합성 검증까지 전 과정을 시연합니다. 리더 장애 구간에서는 손을 대지 않습니다. 등급 A라 자동 복구가 판정 대상이고, 사람이 개입하면 그 항목은 자동 복구 PASS로 세지 않습니다.

시연에서 보여줄 것은 복구 장면보다 원인 계층을 지목하는 과정입니다.

부록 A. 규모 실측

계수 기준은 git ls-tree -r HEAD 추적 파일입니다.

[표 41] 규모 실측

| 항목 | 실측 |
| --- | --- |
| Java 파일 | 274 |
| 서버 코드 | engine 1,099줄, app 22,265줄 |
| 웹 TypeScript | 189파일 32,305줄 |
| 웹 CSS 모듈 | 43파일 |
| Flyway 마이그레이션 | 26개 (V0에서 V25, 결번 없음) |
| DB base 테이블 | 50 (public 45, harness 5) |
| PL/pgSQL 함수 | 17개, 뷰 6, 시퀀스 1 |
| REST 엔드포인트 | 99 |
| 웹 page 라우트 | 29종 |
| 정적 export 산출 | 73페이지 |
| 카오스 스크립트 | 실험 9종과 공용 6종, 15파일 3,402줄 |
| Prometheus | 레코딩 룰 9, 알람 11, 대시보드 4종 |
| CI 워크플로 | 4종 |
| ADR | 13건 |

부록 B. 기술 스택과 선정 이유

[표 42] 기술 스택과 선정 이유

| 구분 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Java, Spring Boot | 매칭 엔진을 순수 Java 모듈로 분리해 결정론 유지 |
| Database | PostgreSQL 17 | 리더 리스와 fencing을 DB 트랜잭션으로 강제 |
| Frontend | Next.js 정적 export | 배포에 Node 서버가 필요 없음 |
| Cloud | AWS | 크레딧 보유. 요금표 판본으로 단가 근거 확보 가능 |
| Container | Docker Compose | 노드별 구성을 파일로 재현 |
| Load Balancer | ALB | readiness 프로브 기반 라우팅을 별도 구현 없이 사용 |
| Monitoring | Prometheus, Grafana | 임계 판정을 룰로 고정 |
| Chaos Harness | 자체 개발 PowerShell, k6 | 판정 술어를 직접 소유해야 판정기 결함을 잡을 수 있음 |
| Validation | SQL 불변식 26종 | 육안 판정 배제 |

런타임 외부 API 의존이 0건입니다. 외부 데이터 수집은 시드 단계에서만 하고 결과를 저장소에 내재화했습니다. 외부 서비스 장애가 거래소 런타임에 영향을 주지 않습니다.