MSP 관점의 가상화폐 거래소 운영 체계 구축

장애 계층 판별  ·  Runbook 기반 대응  ·  복구 후 데이터 정합성 검증

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 착수 | 2026-05-22 (주제 개요 1차 제출) |
| 저장소 개설 | 2026-07-22 |
| 계획서 제출 | 2026-09-01 |
| 최종 발표 | 2026-10-16 |
| 수행 형태 | 1인 프로젝트 |
| 문서 기준 | 기획안 정본 2026-08-30 개정판. 수치는 기준 커밋 실계측값이며 재현되지 않은 값은 미확인으로 표기 |

본 문서는 저장소의 기획안 정본(기획안_원본.md)을 기술 검토용으로 재편집한 것이다. 사실과 수치의 정본은 저장소 문서다.

# 목차

Word 에서 필드 업데이트(F9)로 목차를 갱신한다.

# Executive Summary

무엇을 운영하는가. 봇 플릿이 실시간 매매하는 완전 시뮬레이션 암호화폐 거래소다. 실거래·실자산·런타임 외부 API 의존이 없다. 직접 개발한 이 서비스를 운영 중인 사이트를 인수한 상황으로 놓고, MSP 엔지니어의 시선으로 운영 체계를 구축한다. 증명 대상은 그대로 두고 관점만 돌린다.

어떤 운영 문제를 푸는가. 장애는 지표가 아니라 "안 돼요" 한 문장으로 도착한다. 그 문장을 L3·L4·L7 계층으로 번역하고, 복구됐다는 것과 데이터가 맞다는 것을 분리해 판정하며, 무엇을 자동화하고 무엇을 사람 손에 남길지 경계를 긋는다.

어떻게 검증하는가. 자체 개발한 장애 주입 하네스 E1~E10 으로 운영 절차를 반복 시험한다. 판정 주체는 사람 눈이 아니라 SQL 위반 행 수, 메트릭 임계, 스크립트 종료코드 셋이다. 판정기 자체도 위반 고의 주입 반증 테스트 8건 이상으로 검증한다.

무엇을 증명하는가. 반증 조건이 붙은 두 명제다. 체결 무결(폭주·장애에도 자산별 원장 합 0, 주문 중복·유실 0)과 자동 복구(무개입 승격, RTO 30초 이내, epoch 정확히 +1)다.

서비스 운영 -> 관측 -> 이상 감지 -> Severity -> 계층 판별 -> Runbook

-> 자동 조치 또는 운영자 판단 -> 복구 확인 -> Transaction 검증

-> Ledger 정합성 검증 -> Incident 종료 -> Chaos Harness 반복 검증 -> Scorecard

### 발표 축 다섯과 현재 값

| 축 | 지표 | 현재 값 |
| --- | --- | --- |
| 가용성 | 페일오버 RTO | 로컬 카오스 스택 실측 5실험 6회차. 0.107 ~ 14.367초. 목표 30초 이내 |
| 정합성 | 원장 불변식 위반 행 수 | 라이브 E5·E7 회차에서 C01~C23 전건 0위반 |
| 확장성·비용 | 확정 기저 OPS 와 달력 월 실청구 | 기저 10 OPS, 스파이크 상한 100 OPS. 달력 월 97,318원, 자체 상한 100,000원 |
| 관측 | L3·L4·L7 down 전이 순서 | 프로브 0건. 이 축만 값이 0 이고 남은 기간 최우선 결손이다 |
| 보안 | 거부 코드 재현 건수 | 목표 8건 중 실측 확보 1건 (429, 5,427건, 45.2%) |

남은 6주는 새 기능을 붙이지 않고 전부 인프라·배포·운영·보안에 쓴다. 클라우드 배포와 카오스 실측은 현재 각각 0건이며, 그 사실이 13장 Gap 의 출발점이다.

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 한 줄 정의

봇 플릿이 실시간으로 매매하는 완전 시뮬레이션 암호화폐 거래소를 직접 개발하고 외부에 배포한다. 이 시스템에 장애를 의도적으로 주입하고, 원인이 어느 계층인지 계층별 근거로 좁히고, 장애가 지나간 뒤 데이터가 맞는지를 원장 SQL 로 판정한다.

서술의 관점은 만든 사람이 아니라 인수해 운영하는 사람이다. 트랜잭션이 몰릴 때, 없을 때, 공격이 올 때 각각 무엇을 보고 무엇을 치는지를 절차로 고정하고, 자동화한 것과 일부러 사람 손에 남긴 것을 계층으로 가른다.

## 1.2 핵심 질문 셋

Q1. 어느 계층이 문제인가. 응답이 느리다는 현상은 네트워크·애플리케이션·DB 에서 똑같이 나온다. ICMP·TCP·HTTP 프로브의 전이 시점이 갈리는 지점에서 계층이 결정되고, 계층 판단이 곧 책임 소재 판단이다. 6장이 답한다.

Q2. 정말 복구됐는가. HTTP 가 다시 200 을 낸다는 것과 데이터가 맞다는 것은 다른 질문이다. 복구 판정 절차 안에 불변식 권위 run 을 넣어 서비스 복구와 데이터 정합을 같은 절차에서 분리 판정한다. 9장과 14장이 답한다.

Q3. 무엇을 자동화할 것인가. 무분별한 자동화는 사고를 키운다. 자가 복구·자동 완화·자동 진단·수동 네 층으로 가르고, 일부러 자동화하지 않은 것을 이름으로 적는다. 8장이 답한다.

## 1.3 증명하려는 두 명제

기능 목록이 아니라 명제를 증명한다. 명제는 반증 조건을 함께 적을 때만 명제다.

| 구분 | 증명 1 체결 무결 | 증명 2 자동 복구 |
| --- | --- | --- |
| 주장 | 트래픽 폭주와 인프라 장애 아래에서도 자산별 원장 합이 0 이고 주문 중복 접수·중복 체결·주문 유실이 0 이다 | 리더 노드를 죽여도 사람 개입 없이 승격·복구가 일어나고 체결이 재개된다 |
| 판정 술어 | 불변식 26개의 위반 행 수 | 승격 후 최초 신규 TRADE 의 engine_ts 에서 kill 시각을 뺀 값 |
| PASS 기준 | 전 항목 0행 | RTO 30초 이내, epoch 정확히 +1, 수동 개입 0회 |
| 반증 조건 | 어느 한 술어라도 1행 반환 | 30초 초과, 승격 미발생, 또는 사람이 손대야 재개 |

## 1.4 판정 방식

| 판정 수단 | 구현 |
| --- | --- |
| SQL 위반 행 수 | 불변식 검증기가 REPEATABLE READ READ ONLY 트랜잭션에서 26개 체크를 돌리고 결과를 테이블에 적재 |
| 메트릭 임계 | Prometheus 레코딩 룰 9개 · 알람 11개, Grafana 대시보드 4종 |
| 스크립트 exit code | 카오스 오케스트레이터 9종이 verdict 를 산출하고 종료 코드로 판정 |

데모 화면이 잘 도는 것은 증거로 치지 않는다. 판정기가 항상 통과하는 장치가 아니라는 것도 코드로 고정했다. 위반을 고의로 주입해 검출되는지 확인하는 반증 테스트가 8건 이상이다. 이 음성 검증이 없으면 0행은 무결의 증거가 아니라 검증기가 죽어 있다는 증거일 수도 있다.

## 1.5 왜 거래소인가

복식부기 원장이 정답 상태를 도메인 성질로 이미 갖는다. 자산별 원장 합 0 은 내가 정한 규칙이 아니라 회계 성립 조건이라, 위반이 나오면 변명의 여지가 없다. 게시판이나 단순 부하테스트 대상으로는 장애 후 정합성 판정이 원리상 불가능하다.

## 1.6 범위

경계 기준은 하나다. 기계가 합격과 불합격을 낼 수 있는 것만 포함한다.

포함. 거래 도메인(주문·매칭·잔고·복식부기 원장), 복구 원천(append-only 저널·스냅샷), 2 가용영역 고가용성, 장애 주입 E1~E10, 불변식 26종, 관측(레코딩 룰 9 · 알람 11 · 대시보드 4종 · 계층 프로브), 런북과 심각도 등급, 보안(인증 6단계 · DB 권한 격자 · mTLS 관리 평면), 비용(달력 월 실청구 상한 100,000원).

제외. 실제 원화·가상자산·입출금, 실거래소 API 런타임 연동, 수평 확장, AWS 평면 오케스트레이터(K8s·ECS·Swarm), 멀티 리전, WAF·RLS·침투 테스트·퍼징, API 키 수명주기 API. 각 제외의 사유는 저장소 정본 1.5 가 이름으로 적는다.

# 2. 대상 서비스와 인수 실사

## 2.1 서비스 구성

기준 커밋의 git 추적 파일 실계측값이다. 상세 계수와 초판 대조는 부록 A 에 있다.

| 항목 | 실측 |
| --- | --- |
| 커밋 | 321건 (2026-07-22 ~ 08-30, 스팬 40일, 작업일 14일) |
| 서버 | Java 274파일. engine main 1,099줄 (서드파티 import 0건의 순수 Java), app main 22,265줄 |
| 웹 | Next.js 정적 export. TS·TSX 189파일 32,305줄, 정적 산출 73페이지 |
| API | REST 엔드포인트 99 (공개 44 · 관리 49 · 하네스 5 · 내부 1), WebSocket 채널 6종 |
| DB | PostgreSQL 17. base 테이블 50, Flyway 마이그레이션 26개 (V0~V25 결번 없음) |
| 테스트 | 백엔드 68클래스 467메서드 (@Disabled 0건), 웹 378건 전건 통과 |
| 하네스 | 카오스 실험 9종 + 공용 6종 = 15파일 3,402줄, 불변식 SQL 카탈로그 27개 ID |

운영상 중요한 계약 셋. 매칭은 단일 라이터이고 모든 엔진 기원 쓰기가 리더 권한 검사를 통과해야 커밋된다. 주문 생성에는 멱등키가 필수이고 같은 논리적 주문의 재시도는 하나로 수렴한다. 금액은 NUMERIC(40,18) 이며 부동소수점 계산이 없다.

## 2.2 인수 시점에 서 있는 것

| 영역 | 상태 |
| --- | --- |
| 엔진 결정론 코어 | 완료. Spring·락·I/O·벽시계·난수 금지의 순수 Java |
| 저널 계층 | 완료. command append + fsync ACK. append-only 를 트리거가 ROW·STATEMENT 두 겹으로 물리 차단 |
| 리더 리스 · fencing | 완료. DB leader_lease 조건부 UPDATE, epoch +1, 커밋 전 3지점 검사 |
| 복식부기 정산 | 완료. 단일 트랜잭션, 봉인 가드 3종 |
| 스냅샷 · 복구 | 완료. 채택 게이트 불일치 시 세트 전체 폐기 후 seq 0 전량 재생 |
| 봇 플릿 | 완료. 12마켓 26봇, 시드 고정 순서. 상시면 활성 마켓 3종 |
| 불변식 검증기 | 완료. 26개 체크 5분 주기 상시 실행, 반증 테스트 8건 이상 |
| 카오스 하네스 | 완료. E1~E9 배선, RTO 측정 체인 |
| 관리 평면 | 완료. 분리 포트 8443, mTLS client-auth, 2인 승인, append-only 감사 |

## 2.3 인수 실사: 비어 있는 것

미성립을 미성립으로 적는 것이 이 문서의 기본 규율이다. 아래가 남은 6주의 작업 목록 그 자체이고, 13장 Gap 이 이 표를 완료 기준까지 연장한다.

| 축 | 현재 (2026-08-30) | 남은 기간 목표 |
| --- | --- | --- |
| 계층 판정 | 미성립. 계층별 프로브 0건, node_exporter·cAdvisor 0건, tcpdump 미사용 | tc netem 주입, ICMP·TCP·HTTP 3계층 프로브, 패킷 근거 |
| 데이터 이중화 | 미성립. PostgreSQL 단일 인스턴스. RPO=0 은 단일 인스턴스 범위에서만 성립 | 상시면 2 AZ primary/standby 스트리밍 복제와 승격 실측 |
| 외부 공개 | 미성립. 로컬 Docker 한정 | 클라우드 배포, TLS 종단, 방화벽 정책 |
| 인프라 보안 | 미성립. DB 계정 권한 분리 미적용, 호스트 공개 포트 7개 | 권한 분리 실증, 하드닝, 노출면 축소 |
| 로그 | 미성립. 노드 4개 로그 분산 | 중앙화 (W5 이월) |
| 부하 상시 배선 | 부분 성립. calibrate.ps1 단독 구동. 카오스·CI 에 k6 호출 0건 | compose·CI 상시 배선과 부하 3종 회차 |
| 배포 자동화 | 부분 성립. GHCR 이미지 빌드·푸시까지 | 무중단 롤링 배포와 배포 후 권위 run |
| 자동 복구 | 부분 성립. 로컬 카오스 스택 실측 5실험 6회차 | 판정 술어 교정 후 전 실험 재주행 |
| 정합성 판정 | 성립. 불변식 26개 상시 검증, 라이브 PASS 6건 | 유지. 실험 산출물 영속화 |

# 3. 정상 상태와 운영 기준

복구 판정은 정상 상태로 돌아왔는가이다. 정상 상태 정의가 곧 복구 기준이고, 정상이 정의되지 않은 계층은 이상 탐지도 사건 종료 판정도 성립하지 않는다.

## 3.1 계층별 정상 상태 소유와 기준선

수치는 각 소유 절이 갖고 여기서는 어느 계층의 기준선이 서 있는지만 모은다. 결손을 숨기지 않는다.

| 계층 | 기준선 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure | 결손 | 수집기 자체가 없다. node_exporter·cAdvisor 0건 |
| Network | 결손 | 판별 사상표는 있고 프로브 입력이 없다 |
| Application | 확정 | 부하 구간 실측. 로컬 실측이라 클라우드 착지 후 재캘리브레이션 대상 |
| Database | 부분 | 커넥션 풀 배분은 확정, 질의 지연은 수집기(postgres_exporter) 부재 |
| Business | 확정 | 기저 10 OPS · 스파이크 상한 100 OPS. 상시면 무주행 기저는 봇 배선 후 측정 |
| Leader | 확정 | 리더 리스 기제. 침묵 신호 배선은 부분 |
| Ledger | 확정 | 불변식 26종 전부 SQL 판정 |

임계는 클라우드 착지 후 정상 구간을 관측해 정한다. 배포 전에 숫자를 박으면 로컬 값이 t4g.small 2노드에서 그대로 성립한다는 근거 없는 가정이 들어간다.

## 3.2 부하 기준선 (로컬 실측)

| 구간 | 제공 부하 | 접수율 | 429 비율 | 지연 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기저 | 외부 10 OPS + 봇 10 OPS, 30분 | 10.0/s | 0.0 | 주문 p95 29.06ms |
| 경계 | 20~30 OPS | 19.7~29.1/s | 1.7~4.2% | 주문 p95 334~417ms |
| 포화 | 100 OPS, 2분 | 54.8/s | 45.22% (5,427건) | 수용분 p99 416.1ms |

전 실측이 로컬 16코어 단일 호스트 기준이다. t4g.small 2노드 실측은 0건이므로 클라우드 착지 후 재캘리브레이션 대상이다. 병목은 실측으로 확정했다. 시퀀서 큐가 부하 중 9~10 상시 적체, HikariCP pending 0.0건, 호스트 CPU 포화 시 31.17%. 단일 라이터 직렬 처리율이 천장이다.

## 3.3 침묵 판정: 하한 기준선이 없다

체결 0 은 평온이거나 사망이다. 알람 11개 중 체결 0 을 보는 것은 하나도 없다. 상시 무주행 상태의 체결 기저는 저장소에 측정값이 0건이다. 봇 플릿을 상시면에 동거시켜 24시간 기저 트래픽을 만드는 것이 W1 선행 작업이고, 그 전까지 상시면의 체결 기저는 측정할 수 없다.

침묵 알람을 단순 == 0 으로 쓰지 않는다. 체결 카운터는 첫 체결 시점에 지연 등록되고 프로세스가 죽으면 시계열 자체가 사라져, 단순 식은 사망 쪽을 못 잡고 평온 쪽만 잡는다. 진입 신호를 up == 0 과 absent(리더 게이지) 로 앞세우고 침묵 축은 부재를 0 으로 접는 형태로 쓴다.

봇이 도는데 체결이 0 이면 평온이 아니라 게이트웨이 사건이다. 다만 봇은 내부 경로만 왕복하므로 ALB 와 CloudFront 구간 고장은 외부 blackbox 프로브가 맡고, 두 신호를 교차해야 어느 구간이 끊겼는지 갈린다.

# 4. 시스템 아키텍처

## 4.1 요구 충돌과 평면 분리

학교 필수 조건은 외부에서 상시 접속 가능한 서비스이고, 이 프로젝트의 증명 수단은 장애 주입이다. 두 요구가 정면으로 충돌하므로 평면을 가른다.

| 평면 | 위치 | 구동 | 허용 실험 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상시면 | AWS ap-northeast-2 | 24시간 | 앱 계층 kill 과 AZ 상실 재현. 커널 주입 제외 |
| 증명면 | AWS | 실험·발표 창 구동 후 파기 | 부하 주입과 확정 회차 재현 |
| 검증면 | 온프레미스 | 세션 구동, 비용 0 | 커널 계층 주입 전량 (tc netem, nftables) |

검증면이 탐색하고, 증명면이 재현하고, 상시면이 서비스한다. 두 평면을 잇는 것은 상시 터널이 아니라 같은 GHCR 이미지 digest 와 저장소에 커밋한 verdict 파일이다.

## 4.2 목표 아키텍처

Internet

|

Route 53

|

CloudFront (단일 배포, 2 오리진)

/                    \

/* 정적                /api/* /ws/* 동적

|                          |

S3                        ALB (internet-facing)

OAC 로 비공개               ACM TLS 종단

|

Target Group  /actuator/health/readiness  port 8081

|

==== VPC 10.20.0.0/16 =============================================

퍼블릭     10.20.0.0/24 (AZ-a)    |   10.20.1.0/24 (AZ-c)

NAT-a t4g.nano         |   NAT-c t4g.nano

프라이빗 앱 10.20.10.0/24          |   10.20.11.0/24

app-1 t4g.small 리더   |   app-2 t4g.small 팔로워(503)

|   관측 Prometheus · Grafana

프라이빗 DB 10.20.20.0/24          |   10.20.21.0/24

PostgreSQL 17 primary  |   PostgreSQL 17 standby

+--- streaming replication ---+

====================================================================

증명면 (창 구동)  load c7g.large 부하 발생기 전용

검증면 (온프레미스) Rocky Linux 10 · tc netem(L3) nftables(L4) kill(L7)

엔지니어링 도면 3종(시스템 아키텍처, 장애 대응 흐름, 계층 판별)은 부록 D 에 전면으로 싣는다. 생성기는 저장소 diagram/ 에 있고 설계가 바뀌면 다시 굽는다.

## 4.3 3계층 SoT 와 고가용성 기제

| 계층 | 테이블 | 성질 |
| --- | --- | --- |
| 복구 원천 | command_journal, event_journal, snapshots | append-only. UPDATE·DELETE 를 트리거가 두 겹으로 물리 차단. 재생 가능 |
| 회계 원천 | ledger_transactions, ledger_entries | 복식부기. 자산별 합 0. 봉인 가드 3종 |
| 파생 프로젝션 | balances, orders, trades, position_cost | 언제든 재계산 가능 |

| 기제 | 구현 |
| --- | --- |
| 단일 라이터 | DB leader_lease 단일 행. try_acquire_leader 가 조건부 UPDATE 로 epoch +1 |
| 쓰기 펜싱 | assert_current_leader 가 holder·epoch·리스 만료를 커밋 전에 검사 (3지점). stale 리더의 쓰기는 롤백 |
| split-brain 감사 | 저널·체결·스냅샷에 fencing epoch 저장. 데이터로 사후 감사 가능 |
| 수용 제한 | 쓰기·조회 2버킷 + 재조회 소형 버킷. 인증 앞단 배치로 인증 연산 비용 자체를 상한 안에 |
| 좀비 리더 자발적 강등 | 쓰기 수요 대비 커밋 완료율이 임계 미만 지속 시 리스 갱신 포기 |
| 스냅샷 채택 게이트 | checksum 대조 통과 세트만 채택. 어긋나면 전체 폐기 후 seq 0 전량 재생 |

## 4.4 관리형을 쓰지 않는 이유

증명하려는 명제가 장애 아래의 무결과 복구다. 장애를 주입할 권한이 없는 계층은 증명 대상에서 빠진다. RDS 를 채택하면 복제 링크에 tc netem 을 걸 수 없고 승격 로그를 볼 수 없어 DB 계층 전체가 증명 범위 밖으로 나간다. 대가는 정직하게 계상한다. RDS 가 주던 자동 스냅샷·PITR·페일오버를 EBS 스냅샷·WAL 아카이빙·스트리밍 복제로 직접 만든다.

ALB 는 반대 방향이다. 앱의 readiness 계약(팔로워는 503)을 타겟그룹 헬스체크가 그대로 소비하므로 자작 헬스체크 코드가 사라지고 판정 주체는 여전히 앱이다. 헬스체크 포트는 8081 로 트래픽 포트 8080 과 분리된다.

정확한 서술은 "리더에게만 보낸다"가 아니라 "리더가 아닌 노드를 뺀다"이다. 승격 재생 구간에는 두 노드가 모두 503 이고 healthy 타겟이 0 인 창이 실재한다. 그 구간의 접수는 앱이 503 과 Retry-After 로 흡수한다.

## 4.5 고가용성 범위의 정확한 서술

| 주장 | 성립 범위 |
| --- | --- |
| Application 계층 2 AZ 이중화 | 성립 목표. app-1 리더 (AZ-a), app-2 팔로워 (AZ-c). ALB 채택이 Multi-AZ 서브넷을 구성 요건으로 강제한다 |
| 상태 계층 이중화 | 계획. standby 를 상시면 AZ-c 에 올린다. 승격 함수가 DB 함수라 DB 를 잃은 앱은 승격 자체를 못 하므로 상태 계층 이중화가 앱 이중화의 전제다 |
| DB 자동 승격 | 미완. Patroni·etcd 설정 파일 0건이라 승격이 현재 수동이다. 자동 승격은 예비 잔량 조건 충족 시에만 스트레치로 착수하며 미완으로 남을 확률이 실질적이다 |
| AZ 상실 내성 | AZ-a 상실 실험은 그 AZ 의 두 노드를 동시에 정지시키는 모사이고 실제 AZ 정전의 ENI·EBS·제어평면까지 재현하지 않는다. "AZ 상실을 재현했다"가 아니라 "AZ-a 의 두 노드를 동시에 잃었을 때 AZ-c 에서 다시 섰다"로 적는다 |
| 수평 확장 | 주장하지 않는다. 다중 인스턴스는 리더·팔로워 페일오버 구조로만 성립한다. NonceStore·WebSocket 브로커·잔고 사전 가드가 단일 노드 인메모리다 |
| 멀티 리전 | 범위 밖. 리전 장애는 복구 범위 밖이라고 적는다 |

NAT 는 인스턴스 2대를 AZ 로컬로 두어 한 AZ 를 잃어도 다른 AZ 의 아웃바운드가 남는다. 라우트 테이블을 AZ 별로 나누는 이유가 이것이다. 한 테이블로 합치면 한 NAT 가 두 AZ 공통의 단일 장애점이 된다.

# 5. 관측 설계

## 5.1 계층별 현재와 목표

| 계층 | 현재 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 애플리케이션 지표 | 성립. 레코딩 룰 9, 알람 11, 대시보드 4종. CI 가 promtool 로 검증 | 유지 |
| 시스템 지표 | 미성립 (0건) | node_exporter · cAdvisor 전 노드 |
| 계층별 프로브 | 미성립 (0건) | blackbox_exporter 로 ICMP · TCP · HTTP 3계층 |
| 로그 | 미성립. 노드별 분산 | Elasticsearch + Filebeat (W5 이월) |
| 외부 가용성 | 미성립 | 외부 도메인 30초 주기 프로브, probe_success 기록 |

계층 프로브가 이 프로젝트의 서사와 직결된다. 노드 1대를 정지시키면 ICMP·TCP·HTTP 시계열이 서로 다른 시점에 down 으로 전이한다. 그 순서를 대시보드 1장에서 판독하는 것이 "어느 계층인지 짚는다"의 실물이다.

## 5.2 알람의 실제 상태

알람은 경로가 있을 때만 알람이다. 울린다, 무엇을 본다, 무엇을 친다, 무엇으로 끝났다고 판정한다. 이 네 칸으로 11개를 채점했다.

| 경로 상태 | 알람 | 결손 |
| --- | --- | --- |
| 완결 | LedgerImbalance, InvariantViolation, FailoverRtoExceeded, LeaderAbsent | 없음. 단 앞 둘은 상시면에서 시계열 자체가 없다 |
| 임계 재유도 필요 | SequencerQueueBackpressure, OrderP99SloBreach | 앞은 수용 제한이 임계에 구조적으로 닿지 않게 하고, 뒤는 정상 주행에서 이미 상시 초과 |
| 조치 미정의 | OrderRejectSpike, 스냅샷 3종 | 다음 행동으로 넘어갈 축이 끊긴다. 거부 카운터에 계정·IP 차원이 없다 |
| 화면 없음 | RecoverableStandDownRepeating | 대시보드 패널 0개 |

11개 전부 통지 경로가 없어 무음이다. 사람이 화면을 열기 전까지 장애를 모른다. 이것이 관측 축 최우선 결손이고 W2 작업의 정본 대상이다. 심각도 어휘가 대문자 열거값과 소문자 리터럴 두 곳으로 갈려 있어 어휘 정본 확정이 통지 배선의 선행 작업이다.

상시면 컴포즈 3종에는 관측 스택 정의가 0건이라 대시보드 4종과 불변식 스캔이 현재 격리 하네스 전용이다. 상시면에서 확실히 도는 신호는 up, 리더 게이지 2종, leader_lease 행 셋뿐이다.

# 6. 장애 판별과 Severity

운영 목표. "안 돼요"를 계층으로 번역한다. 장애는 지표로 도착하지 않고 문장으로 도착한다. 엔지니어의 일은 그 한 문장을 계층으로 좁히는 것이고, 계층이 정해지면 담당이 정해진다. L3 이면 네트워크, L4 면 인프라, L7 이면 개발이다.

## 6.1 사용자 진술과 판별 신호

| 사용자 진술 | 후보 계층 | 판별 신호 | 1차 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안 돼요 | L3 도달 실패 | ICMP 응답 없음, 경로 중단 | 네트워크 |
| 안 돼요 | L4 연결 실패 | SYN 재전송, RST, 연결 타임아웃 | 인프라 |
| 안 돼요 | L7 오류 | 5xx 코드와 에러코드 본문 | 개발 |
| 느려요 | L3 지연 | RTT 상승, 손실 발생 | 네트워크 |
| 느려요 | L4 큐잉·재전송 | 재전송 급증, 윈도우 축소 | 인프라 |
| 느려요 | L7 처리 | p99 상승, DB 대기, 커넥션 풀 포화 | 개발 |

이 구조는 실제 사례로 한 번 검증됐다. 구 리더 재합류 구간에서 POST 가 전량 503, GET 은 200 이었다(2026-08-18 실측). 조회는 되고 쓰기만 막힌다는 계층 신호가 원인을 L7 프록시 설정으로 좁혔고, non_idempotent 추가와 reload 만으로 20초 안에 체결 599건이 재개됐다. 관측 1회 사례이므로 계층 판단의 예시로 쓰고 인과 확정 사례로 제시하지 않는다.

## 6.2 소거 절차

| 단계 | 행동 | 산출 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 외부 프로브 상태 확인 | 도달 여부 |
| 2 | ICMP -> TCP -> HTTP 순으로 전이 시점 비교 | 후보 계층 좁힘 |
| 3 | 노드·컨테이너 자원 확인 | 자원 고갈 배제 |
| 4 | 중앙 로그에서 해당 시각 상관 조회 | 오류 원문 |
| 5 | 필요 시 패킷 캡처 (재전송·RST·SYN 재시도) | 계층 확정 |
| 6 | 불변식 권위 run 1회 | 데이터 손상 여부 판정 |
| 7 | verdict 파일 아카이브 | 사후 증거 |

6단계가 이 프로젝트의 특징이다. 복구됐다는 것과 데이터가 맞다는 것을 같은 절차 안에서 분리해 판정한다.

## 6.3 판별 트리

실행 명령은 담지 않는다. 판단 흐름은 이 절이 갖고 명령은 하네스 스크립트 15파일이 갖는다. 문서에 명령을 넣으면 명령이 바뀔 때 문서가 먼저 낡는다.

체결 침묵 신호 발화

|

+- 봇 유입이 함께 끊겼는가

|    YES -> 수요 축. 봇 플릿 상태 확인. 정지면 재기동

|    NO  -> 유입은 있고 체결만 없다. 아래로 계속

|

+- 오류율이 함께 올랐는가

|    YES -> 계층 소거로 이관. 아래 두 번째 트리

|

+- leader_lease 가 갱신되는가

정지 -> 리더 소실. 무개입 승격을 관찰. 30초 초과는 전환점

갱신 -> 좀비 리더 의심. 자발적 강등이 발동했는가

발동   -> 강등과 재승격을 관찰한다

미발동 -> leader_lease 직조회로 내려간다

마지막 갈래가 이 트리의 이유다. 리더가 살아 있고 리스도 갱신되는데 체결만 0 인 상태는 프로세스 감시로도 리더 감시로도 잡히지 않는다.

계층 소거 결과

|

+- L3 실패      -> 라우팅, 보안그룹, 인스턴스 상태

+- L4 실패      -> 프로세스 생존, 리스닝 포트, 백로그

+- L7 timeout   -> 요청 풀과 스레드 상태

+- L7 5xx       -> ALB 타겟그룹 healthy 수를 센다

|     1 -> 라우팅 정상. 오류는 앱 내부. 8081 readiness 와 로그

|     0 -> 승격 재생 창인지 먼저 본다. RTO 안이면 정상 창

|     2 -> 두 노드가 동시에 트래픽. split-brain 의심. fencing 직조회

+- 셋 다 정상인데 지연만 높음 -> 병목 판정으로 이관

healthy 0 을 리더 부재로 읽으면 정상 승격 창을 장애로 판정한다. 포트도 갈라 본다. 헬스체크 8081 하나만 프로브하면 정상 팔로워(503)가 사망으로 보이므로 8080 과 8081 에 프로브를 각각 건다.

전환점. 자동 조치가 정해진 시간 안에 목표를 달성하지 못해 사람이 개입하는 지점이다. 근거가 있는 임계는 리더 승격 30초 하나이며 넘으면 RTO 계약 위반이라 S1 로 올린다. 그 뒤에 칠 수동 승격 절차는 아직 정본에 없고 절차 신설이 잔여 작업이다. 나머지 임계는 기준선 결손이 풀린 뒤 정한다.

## 6.4 심각도 등급

| 등급 | 대응 시점 | 판정식 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 즉시 호출 | LedgerImbalance, 불변식 CRITICAL, FailoverRtoExceeded, LeaderAbsent, RecoverableStandDownRepeating |
| S2 | 당일 근무 시간 | 불변식 HIGH, SequencerQueueBackpressure, OrderRejectSpike |
| S3 | 다음 영업일 | 불변식 WARN, 스냅샷 3종, 체결 전파 지연 초과 |

# 7. Runbook

카드는 판단 흐름을 갖고 실행 명령은 하네스 스크립트가 갖는다. 알람에서 카드까지 한 홉으로 가도록 알람 정의에 카드 식별자를 붙인다.

## 7.1 카드 7종

| 카드 | 대상 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| NET-01 | 네트워크 계층 진입. 12~15단계는 전 카드 공통 종료 구간 | 본문 완성형 (아래 표) |
| TXN-01 | 트랜잭션 급증 | 8단계 절차 확보. 카드 형식으로 옮기는 작업만 남음 |
| TXN-02 | 트랜잭션 급감과 정지 | 신호 5종 확보. 기저 미측정이라 임계가 비어 있음 |
| APP-01 | 애플리케이션 장애 | 로그 중앙화 의존 |
| LDR-01 | 리더 장애와 승격 | 1층 자가 복구. 30초 초과 뒤 수동 절차는 미정 |
| DB-01 | 데이터베이스 장애 | primary 승격의 자동·수동 서술 정합 후 작성 |
| LEDGER-01 | 원장 불일치 | 자동 조치를 붙이지 않는다 |

## 7.2 RUNBOOK-NET-01

각 단계의 현재 열이 실행 가능 시점이다. BLOCKED 를 숨기지 않는다.

| # | 확인 | 정상 | 비정상 시 다음 | 현재 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 어느 신호가 발화했는가 | 해당 없음 | 2 | 통지 경로 0건. 사람이 화면을 연 시각이 인지 시각 |
| 2 | 공개 API 2xx 비율 | 정상 범위 | 3 | 상시면 관측 스택 미배선 |
| 3 | 봇 가동 여부 | 가동 중 | 정지면 TXN-02 | 컴포즈에 bots 정의 0건. W1 선행 |
| 4 | 요청 유입률 | 0 초과 | 0 이면 수요 축 | 상시면 관측 스택 미배선 |
| 5 | L3 ICMP 응답 | 응답 | 실패면 11 로 L3 | 프로브 0건 (W2) |
| 6 | L4 TCP 8080 연결 | 성립 | 실패면 11 로 L4 | 프로브 0건 (W2) |
| 7 | L7 HTTP 8080 상태 | 2xx | 5xx·timeout 이면 8 | 프로브 0건 (W2) |
| 8 | ALB 타겟그룹 healthy 수 | 1 | 0 승격 창 확인, 2 split-brain 조회 | 클라우드 미배포 (W1) |
| 9 | 대상 노드 8081 readiness | 리더 200, 팔로워 503 | 그 밖이면 LDR-01 | SSM 세션 실적 0건 |
| 10 | 커넥션 풀과 질의 지연 | 정상 범위 | 이상이면 DB-01 | 질의 지연 수집기 없음 |
| 11 | 계층 결정과 조치 | 해당 없음 | 계층별 카드 | 5~7 에 종속 |
| 12 | 프로브와 API 2xx 복귀 | 전부 정상 | 11 로 복귀 | 5~7 에 종속 |
| 13 | 체결 재개 | 재개 확인 | TXN-02 | 비교할 상시면 기저 0건 |
| 14 | 불변식 26종 | 위반 0행 | LEDGER-01 | 상시면 스캐너 미생성. psql 직조회 대체 |
| 15 | 사건 종료 | 12~14 전부 충족 | 해당 없음 | 12~14 에 종속 |

설계상 사람 판단이 필요한 단계는 11 과 15 다. 프로브 결과가 서로 어긋날 때는 사람이 판단해야 하고, 종료를 자동으로 닫으면 재발을 놓친다. 현재는 통지 경로가 0건이라 1단계도 사람이 한다.

막고 있는 것을 셋으로 가른다. 6주 안에 풀리는 것(계층 프로브·관측 배선·클라우드 착지), 구조적으로 6주에 풀리지 않는 것(상시면 하네스 API 부재. 자동 권위 run 이 상시면에서 열리지 않아 psql 직조회 수동 대체만 남는다), 평면이 다른 것(12~14단계 리허설은 카오스 스택에서만 돈다).

## 7.3 사건 기록과 지표

지표는 시각을 남겨야 계산된다. 실험 회차와 실제 장애가 같은 양식을 쓴다.

| 필드 | 내용 |
| --- | --- |
| 발생 / 탐지 / 계층 확정 / 조치 / 복구 확인 / 체결 재개 / 정합성 확인 | 시각 7종. 통지 배선 전까지 탐지는 사람이 화면을 연 시각이다 |
| 심각도 / 자동화 층 / 사용 카드 | S1~S3, 1~4층, 카드 식별자 |
| 개입 여부 | 자동 복구 시험에서 사람이 손대면 그 회차는 무개입 승격으로 세지 않는다 |
| 결과 | PASS, FAIL, SKIP, N/A. 판정 스크립트 종료코드 |

파생 지표 셋. 탐지 소요(탐지-발생), 복구 소요(복구 확인-탐지), 계층 판별 소요(계층 확정-탐지). 복구 확인과 체결 재개를 한 필드에 담지 않는 이유는 서비스가 200 을 내는 시각과 체결이 다시 나는 시각이 다르기 때문이다. 계층 판별 소요를 따로 재는 이유는 그것이 Q1 에 대한 정량 답이고 복구 소요 안에 묻으면 보이지 않기 때문이다.

# 8. 자동화와 운영자 판단

## 8.1 자동화 4층

| 계층 | 항목 |
| --- | --- |
| 1층 자가 복구 (개입 0) | 리스 만료 후 무개입 승격, readiness 503 자동 배제, 쓰기 fencing, 좀비 리더 자발적 강등, 백프레셔 무대기 거절, 스냅샷 tail 재생, 컨테이너 restart |
| 2층 자동 완화 (승인 필요) | 승인 명령 소비기, 2인 승인 토큰 단회 소각 |
| 3층 자동 진단 (사람이 판단) | 불변식 스캔 5분 주기, 권위 run 판정, 카오스 판정 9종 종료코드, CI 관측 게이트 |
| 4층 수동 | 이미지 digest 반영, 롤백, 시크릿 주입, 토큰버킷 용량 변경, DB primary 승격, 비용 확인 |

4층이 남은 작업의 목록이다. 롤백은 실행 코드가 0건이고 Patroni·etcd 설정 파일도 0건이라 DB 승격이 현재 수동이다. 1층의 대표 실측은 리더 kill (E4, 로컬 1회차) 이다.

## 8.2 일부러 자동화하지 않은 것

| 항목 | 이유 |
| --- | --- |
| 알람에 자동 액션 연결 | 알람 11개의 실제 발화 확인 건수가 0 이다. 정확도 미검증 신호에 롤백을 걸면 오탐이 곧 사고다 |
| 파괴 액션을 서버가 직접 수행 | 거래 API 프로세스에 도커 소켓을 주면 원격 코드 실행 하나가 호스트 장악이 된다. 리더를 죽이는 명령을 받은 프로세스가 그 명령으로 사라지면 기록할 주체가 없다 |
| 종신 강등 노드의 자동 재승격 | 재생 불가 노드가 자동 복귀하면 승격과 반납이 반복돼 서비스가 계속 끊긴다 |
| 수용 제한 대기열 | 큐를 두면 노드를 죽인 대기 스레드가 다시 쌓인다 |
| 시계 스큐 초과 시 실험 강행 | 거짓 FAIL 이 남는다. 자동화가 판단을 내리지 않고 판단 불가를 선언한다 |
| 유입 조임 순서 자동 판정 | 봇 하향·조회 조임·쓰기 조임은 각각 버리는 것이 다르다. 무엇을 버릴지는 계약이 정한다 |

원장 불일치는 자동 보정하지 않는다. 잘못된 보정은 원인 분석 근거와 원래 상태를 함께 훼손한다. S1 이면서 4층 수동인 유일한 자리다. 계약 위반은 조용히 보정하기보다 명확하게 실패시키는 것을 우선한다.

# 9. Chaos Harness 검증

Chaos Engineering 은 이 프로젝트의 주제가 아니라 운영 체계를 검증하는 시험 수단이다. 실험 하나가 끝나면 그 장애의 대응 절차가 검증되고 verdict 파일이 남는다.

## 9.1 실험 매트릭스

| ID | 실험 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| E1 | PG 지연 (Toxiproxy) | PASS. errorRate 0, 복구 2.06초, 두 버킷 포화에서 노드 생존 |
| E2 | PG 단절·블랙홀 | PASS. RTO 13.882초, 재실행 14.367초, epoch 1 -> 2 |
| E3 | Redis 정지 | SKIP 이 유효 판정. 런타임 Redis 의존 0건이라 주입 대상이 없음을 권위 run 으로 증거화 |
| E4 | 리더 kill | PASS. RTO 6.688초, epoch 1 -> 2, RPO 0행 (로컬 1회차) |
| E5 | 네트워크 분단 | PASS. RTO 11.99초, 체결 35,070 -> 36,257, C01~C23 전건 0위반 |
| E6 | 스파이크 + 페일오버 | PASS. RTO 0.107초 |
| E7 | 그레이 장애 (pause) | PASS. RTO 9.983초, 좀비 stale 0, C01~C23 전건 0위반 |
| E8 | 앱 내부 assault | 배선 완료, 라이브 PASS 미기록. 동등 판정이 CI 에서 매 커밋 실행 |
| E9 | 커밋 경로 단절 | PASS (판정기 교정 이전이라 증거 등급 낮음) |
| E10 | tc netem 커널 큐 주입 | 미실시. 검증면 전용, W5 에 처음 돌린다 |

측정 평면을 먼저 밝힌다. 위 RTO 는 전부 로컬 카오스 스택 실측이고 클라우드 실측은 0건이다. Toxiproxy 는 프록시 레벨 주입이라 커널 큐 거동을 재현하지 않으며, 지금까지의 네트워크 분단 실험은 전부 모사다. 커널 계층은 E10 이 온프레미스 검증면에서 처음 만든다.

## 9.2 E4 실측의 근거와 한정

원천은 저장소의 failover-runs.json 이고 verdict PASS, epoch 1 -> 2, rpo_records 0, 중복·유실 전건 0 이다. 판정 술어(명령 축 fencing)가 교정된 뒤의 주행이라 술어 축도 맞다.

한정 셋. 로컬 카오스 스택 1회차이고 클라우드가 아니다. 그 주행에서 C16·C17 은 위반 0 이 아니라 판정 대상이 없었다. 회차가 1건이라 분산을 모른다.

RTO 정의는 페일오버 후 최초 신규 TRADE 의 engine_ts 에서 kill 시각을 뺀 값이다. 이벤트 축 술어는 승격 재생 산출물을 재개로 오인해 RTO 를 과소 보고하므로 폐기했다. 같은 조건에서 0.086초 대 10.698초로 갈린 실측이 그 폐기의 근거다.

## 9.3 실험 평면 배치와 이식 판정

초판은 카오스 실험의 클라우드 재현을 완주 조건으로 잡았다. 스크립트 전수 대조 결과 그 계획이 성립하지 않아 계획을 먼저 고쳤다. E1·E2·E9 는 Toxiproxy 프록시 홉이, E5 는 단일 도커 데몬이 전제라 상시면에 이식할 수 없고(blocked), E4·E6·E7 은 재작성 대상, E8 은 CI 동등 판정으로 대체다.

| 평면 | 증명하는 것 | 실험 |
| --- | --- | --- |
| 상시면 AWS | 서비스가 24시간 산다 | 없음. 외부 접속, SSM 단독 접근, ALB 헬스체크 배제, 봇 기저 트래픽 |
| 로컬 카오스 스택 | 장애가 나도 복구되고 원장이 안 깨진다 | E1~E9 |
| 온프레미스 검증면 | 커널 계층 고장에서도 같은 결론이 선다 | E10 |

이 배치의 대가를 숨기지 않는다. "AWS 에서 리더를 죽여 복구를 실측했다"는 이 계획으로 주장할 수 없다. 발표에서 쓸 문장은 "복구 실측은 카오스 스택 회차이고, AWS 는 그 위에서 서비스가 상시로 서는 것을 증명한다"이다.

## 9.4 불변식과 부하

앱 검증기가 배선한 체크는 26개이고 SQL 카탈로그는 C04 포함 27개 ID 를 다룬다. 권위 run 전용 7종과 상시 스캔의 scope 를 갈라 적으며, 반증 테스트가 위반 고의 주입으로 pass=false 전이를 검증한다.

부하 확정치는 기저 10 OPS, 스파이크 상한 100 OPS, 노드 커맨드 천장 약 40~42/s, 체결 6.4 trades/s 다. 종전 합격 기준(주문 300 req/s 등)은 근거 없는 명목치라 폐기하고 스파이크 목표를 기저 대비 10배 배수로 재정의했다. 같은 100 OPS 주행이 잔여 주문량에 따라 24.4/s 와 54.8/s 로 2.2배 갈렸으므로 천장을 상수로 쓰지 않는다.

# 10. 개선 사례

이미 겪은 장애와 그 개선 기록이다. 문제, 관측 한계, 원인, 개선, 재실험, 남은 한계 순으로 적고 전부 해결된 것처럼 쓰지 않는다. 출처는 저장소의 ADR 과 검증 계약 문서다.

## 10.1 커넥션 풀 무한 대기가 노드를 죽였다

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | PG 지연 주입(E1) 회차에서 요청마다 가상 스레드가 생겨 무한히 쌓였고 노드가 자력 회복 불가가 됐다 |
| 관측 한계 | CPU 463% 까지 올랐으나 체결이 5,275건에서 정지한 것을 정지로 판정하는 알람이 없었다 |
| 원인 | 커넥션 획득 대기 상한 기본값 30초 아래에서 수용 제한 없이 전 요청을 받았다 |
| 개선 | connection-timeout 3000ms 유계화. 수용 슬롯 합을 풀보다 작게(풀 32 에 쓰기 12 · 조회 12 · 재조회 3 · 예비 5) 잡아 게이트 통과 요청이 커넥션을 기다릴 일 자체를 제거. 테스트가 풀 11~256 전 구간에서 합 < 풀을 강제 |
| 재실험 | 같은 조건의 E1 라이브 PASS. errorRate 0, 두 버킷 포화에서 노드 생존 |
| 남은 한계 | 재시도 증폭(Retry-After 1초 고정, 지터 없음)은 미측정 |

## 10.2 좀비 리더: 리스는 살았는데 체결이 죽었다

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | 요청 풀이 고갈된 리더가 30분 넘게 체결 0 인 채 리스만 전진하고 epoch 는 불변이었다 (ADR 0002 기록) |
| 관측 한계 | 프로세스 생존, 리스 갱신, epoch 전부 정상으로 보여 어느 감시로도 잡히지 않았다 |
| 원인 | 리스 하트비트와 요청 처리가 서로 다른 자원을 쓴다 |
| 개선 | 쓰기 수요 대비 커밋 완료율 기반의 좀비 리더 자발적 강등을 구현하고 판정 규칙을 단위 테스트로 고정 |
| 재실험 | E7 그레이 장애 라이브 PASS. RTO 9.983초, 좀비 stale write 0 |
| 남은 한계 | 체결 침묵 하한 감시는 여전히 미배선이고 상시면 기저 측정값이 0건이다 (3.3) |

## 10.3 nginx 업스트림: 화면으로는 앱 장애와 구분되지 않았다

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | 부하 회차에서 5xx 가 대량 발생했고 증상만으로는 애플리케이션 장애로 보였다 |
| 원인 1 | 백업 업스트림 max_fails 기본값. no live upstreams 44,050건, 실패율 9.61% |
| 개선 1 | max_fails=0 교정 후 같은 조건에서 568건, 0.89%. 개선 전후 대조군이 있는 유일한 네트워크 계층 실측이다 |
| 원인 2 | resolve 미설정으로 재생성된 컨테이너의 옛 IP 를 지속 타격. 502 응답 10,239건 |
| 개선 2 | resolve 추가로 주소 변경을 추종 |
| 남은 한계 | 같은 창의 5xx 147건은 원인 미규명이다. 이 교정이 5xx 를 0 으로 만든다고 주장하지 않는다 |

## 10.4 판정기 자체가 틀렸다

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | 같은 데이터에서 RTO 가 0.086초와 10.698초로 갈렸다 |
| 원인 | 이벤트 축 술어가 승격 재생 산출물을 체결 재개로 오인해 RTO 를 과소 보고했다 |
| 개선 | T5 술어를 명령 축 fencing 기준으로 확정하고 문서에 등재. 실험이 FAIL 이면 코드보다 판정 경로를 먼저 의심하는 규율의 근거가 됐다 |
| 재실험 | 교정 후 주행 E4 RTO 6.688초 (로컬 1회차) |
| 남은 한계 | 교정 후 주행이 E4 하나뿐이라 나머지 실험 수치는 증거 등급을 낮춰 인용한다 |

## 10.5 무음 장애: 헬스체크는 통과했는데 주문이 전량 500

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | 환경파일 없이 부분 재기동된 노드가 부팅과 헬스체크를 통과한 채 주문 접수가 3시간 49분간 전량 500 이었다 |
| 원인 | 마스터키 미주입이 기동을 막지 않았다 |
| 개선 | 기동 시점 fail-closed. StartupSecretValidator 6조건(마스터키·페퍼·세션시드 미주입, 기본 keystore 비밀번호 등)에서 기동 자체를 중단 |
| 재실험 | 시크릿 하나를 뺀 채 기동해 프로세스가 죽는 것이 그 자체로 거부 재현 증거다 |
| 남은 한계 | 동류의 공허 통과 계측 결함이 캘리브레이션에서 넷 더 나왔고(부하기 키 불일치 전량 401, 멱등키 반복 등) 전부 통과로 보였다. 판정 통과가 판정 유효를 뜻하지 않는다는 것이 이 프로젝트의 규율이 됐다 |

# 11. 보안 설계

판정 원칙. "설정했다"는 증거가 아니다. 금지된 조작을 실제로 시도해 거부 코드가 나온 기록만 증거로 인정한다. 애플리케이션 보안은 기구현이라 증거 형태로 정리하고, 인프라 보안이 신규 작업이다.

## 11.1 기구현 요약

API 키 인증은 6단계 순서 고정 체인이다(JWT 파싱 -> HMAC 대조 -> timestamp 창 -> nonce 중복 차단 -> canonical 대조 -> scope). 순서 자체가 계약이고, 상수시간 비교·recvWindow 음수 클램프·RFC 8785 정규화가 사이드채널과 재사용을 막는다. 관리 평면은 분리 포트 8443 에 mTLS client-auth 필수, 신원 권위는 클라이언트 인증서 CN, 파괴 액션은 2인 승인, 감사 로그는 append-only 다.

## 11.2 실사에서 나온 결함: 권한 격자가 런타임에 적용되지 않는다

마이그레이션 14개가 GRANT·REVOKE 격자를 담고 원장 4테이블의 유일 쓰기 경로를 SECURITY DEFINER 함수 8개로 좁혀 뒀다. 그러나 앱이 접속하는 계정이 테이블 소유자와 같아 이 격자는 런타임에서 한 번도 적용된 적이 없다. PostgreSQL 에서 소유자는 격자를 통과하지 않는다.

따라서 현재 원장 직접 UPDATE 는 거부되지 않는다. 보안 축 1순위는 새 기능이 아니라 이미 설계된 권한 경계를 런타임에 실제로 켜고 작동함을 거부 코드로 증명하는 것이다. LOGIN 롤 분리(migrator / app / ro / repl)와 Flyway 별도 잡 분리가 그 작업이다.

## 11.3 거부 재현 목표

| 시도 | 기대 결과 | 실측 |
| --- | --- | --- |
| 원장 직접 UPDATE | 42501 permission denied | NOT RUN |
| 저널 UPDATE | P0001 트리거 EXCEPTION | NOT RUN |
| DROP TABLE trades | 42501 must be owner | NOT RUN |
| 미등록 운영자의 관리 API 호출 | 403 admin_forbidden | 코드 존재, 거부 로그 미확보 |
| 자기 승인 티켓 자기 사용 | 403 (reason=same_operator) | 코드 존재, 거부 로그 미확보 |
| 수용 제한 초과 주문 폭주 | 429 too_many_requests | 실측 확보. 5,427건, 45.2% (캘리브레이션 회차) |

목표 8건 중 실측 확보는 429 하나다. 인프라 신규 작업은 S1 권한 분리부터 S9 호스트 하드닝까지 합계 10작업일로 계획돼 있으며, 발표에 쓸 실패 사례 하나가 이미 확보됐다. firewalld 로 컨테이너 공개 포트를 막아도 Docker 의 DNAT 가 FORWARD 체인으로 흘러 차단되지 않는다. 올바른 조치는 방화벽 규칙이 아니라 포트 바인딩 축소다. 계층을 짚는다는 명제와 같은 형태의 진단이다.

# 12. 비용 설계

## 12.1 판정 원칙

단가는 AWS 공식 요금표 판본(2026-08-24)을 원천으로 하고 3자 요약 사이트 수치를 쓰지 않는다. 자체 상한은 월 100,000원, 부가세 10% 별도 계상, 환율 1,400원 기준에 민감도를 병기한다.

상한은 달력 월 실청구액으로 판정한다. 종전의 730시간 월 런레이트는 확정 구조가 한 번도 실현하지 않는 가상값이라 판정 기준면에서 내리고 참고값으로만 둔다. 크레딧 잔액(USD 163.71)이 있어도 상한을 현금 기준으로 완화하지 않는다. 100,000원은 현금 한도가 아니라 설계 제약이며, 이 제약이 RDS 대신 자체 복제를, NAT Gateway 대신 NAT 인스턴스를, CloudWatch 대신 자체 관측을 고르게 만든 원인이다. 크레딧으로 상한을 무효화하면 그 선택들의 근거가 함께 사라진다.

## 12.2 달력 월 실청구와 여유

| 달력 월 | 구성 | VAT 포함 | @1,400원 | 상한 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026년 9월 | 기본선 + 부하 창 45시간 | USD 69.51 | 97,318원 | 통과. 여유 2,682원 |
| 2026년 10월 | 기본선 + 부하 창 45시간 | USD 69.51 | 97,318원 | 통과. 여유 2,682원 |

기본선(2 AZ 토폴로지 전체) 만으로 상한의 91.3% 를 쓴다. 남은 8.7% 가 부하 발생기에 쓸 수 있는 전부이고 그 여유는 환율의 함수다. 손익분기 환율은 1,439원이며, 2026년 7~8월 실환율이 1,406~1,494원 구간이었으므로 상한 초과는 가상의 시나리오가 아니라 구간 안이다. 1,450원을 넘으면 부하 창을 39시간으로, 1,500원이면 15시간으로 내려 흡수한다. 환율은 통제 대상이 아니므로 통제 가능한 유일한 변수인 창 시간으로 흡수한다.

## 12.3 발표까지의 총 비용

| 항목 | USD | 원 (1,400) |
| --- | --- | --- |
| 총계 (S0 + S1 + S2, VAT 포함) | 139.03 | 194,637 |
| 크레딧 잔액 163.71 대비 잔여 | 24.68 | 34,552 |

잔여는 미확인 항목(AZ 간 전송, SSM, ACM)을 0 으로 둔 값이라 실제 잔여는 이보다 적다. 발표 후 730시간 런레이트 기준 런웨이는 약 7일이며, 이 7일이 감축 순서를 문서 장식이 아니라 실행 계획으로 만드는 근거다. 2 AZ 채택으로 AZ 간 전송료라는 미확인 과금 항목이 새로 생겼고 Budgets 알람이 그 결손을 실청구로 잡는 장치다.

## 12.4 Trade-off: 회피한 것과 치른 것

| 비채택 | 회피액 (월) | 대신 치르는 것 |
| --- | --- | --- |
| NAT Gateway x2 | USD 78.55 | NAT 인스턴스 직접 운영. nftables masquerade 가 보안 축 실물 근거가 된다 |
| RDS Multi-AZ | USD 40.44 | 스냅샷·PITR·복제·승격을 직접 구축. 대신 복제 링크 주입 권한을 얻는다 |
| CloudWatch | 약 190 (추정) | 판정 임계를 직접 소유. 자체 Prometheus·Grafana |
| Site-to-Site VPN | 약 36.5 (추정) | 평면 연결을 터널이 아니라 동일 digest 와 verdict 파일로 |

추정 2건은 오퍼 파일에서 확인하지 않아 회피 총계를 확정치로 인용하지 않는다. 확정 2건만 세면 USD 118.99 다. 버스터블 초과 과금은 상시면 전 노드 standard 모드로 구조적으로 0 으로 만들고, 측정 유효성이 걸린 부하 노드만 비버스터블 c7g.large 로 고정한다.

## 12.5 감축 순서

| 순위 | 조치 | 회수액 | 잃는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부하 창을 달력 월 45시간에서 환율표 가용치로 | 최대 USD 5.19 | 부하 회차 수. 상한 초과 시 자동 발동 |
| 2 | 봇 OPS 하향 (아웃바운드 20 -> 12GB) | USD 1.06 | 배경 부하 강도 |
| 3 | EBS 노드당 20 -> 16 GiB | USD 2.30 | 로그 보존 기간 |
| 4 | pg-standby 를 창 구동으로 | USD 17.89 | AZ 상실 내성. 증명 2 의 핵심이라 최후 수단 |
| 5 | app-2 를 창 구동으로 | USD 17.89 | 앱 이중화. 실질적으로 계획 포기 |

순위 4·5 는 이중화를 되돌리는 조치다. 거기까지 가면 계획의 전제가 깨지므로 그 전에 부하 창을 0 으로 만들고 발표를 상시면 시연만으로 구성하는 편이 낫다. 그 경우 달력 월이 91,317원이 되어 1,450원 환율에서도 상한 안이다.

# 13. Gap 과 완료 기준

완료 여부는 작업을 했는가가 아니라 사전에 정의한 Acceptance Criteria 를 만족했는가로 판단한다. 전부 기계 판정이며 "된 것 같다"는 판정하지 않는다.

| Capability | Current | Gap · 남은 작업 | Acceptance Criteria | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외부 접속 | 미성립. 로컬 한정 | 클라우드 배포, TLS (W1) | 외부 회선 curl 200. probe_success 7일 평균 0.99 이상 | 프로브 기록 |
| 계층 판정 | 미성립. 프로브 0건 | blackbox 3계층 배선 (W2) | 노드 1대 정지 시 L3·L4·L7 down 전이 시점이 서로 다르고 대시보드 1장에서 순서 판독 | 대시보드·verdict |
| 커널 주입 | 미실시 | E10 (W5) | tc netem 하에 판정 스크립트 exit 0, 불변식 0행. tcpdump 재전송·RST 로 계층 지목 | verdict·pcap |
| 데이터 이중화 | 미성립. 단일 인스턴스 | 스트리밍 복제와 승격 실측 (W4) | pg_stat_replication streaming 1행. 승격 후 손실 트랜잭션 수와 소요 실측 기록 | 실측 기록 |
| 권한 분리 | 미적용 | LOGIN 롤 분리 (W4) | 앱 롤 DDL·원장 DML 시도 시 42501, 저널 UPDATE 시 P0001 | 거부 로그 |
| 부하 상시 배선 | 단독 구동뿐 | k6 compose·CI 배선 (W3) | thresholds 위반 시 exit code 비영. 3종 회차 결과 파일 존재 | evidence 파일 |
| 증거 영속화 | 수동 회수 2파일 | 자동 적재 배선 (W2) | 최종 완주 7실험 + E10 의 verdict 파일이 저장소 경로에 존재, 실행 평면 기록 | harness/evidence |
| 무중단 배포 | 미착수 | 롤링 배선 (W5) | 순차 교체 전 구간 에러율 0, 사후 불변식 0행, RTO 30초 이내 | 배포 로그·verdict |
| 통지 경로 | 0건 | 심각도 어휘 확정 후 배선 (W2) | 알람 1건이 실제 통지까지 도달. 탐지 시각 기록 (7.3 양식) | 알람 이력 |
| 백업 복원 | 미검증 | EBS 스냅샷 복원 리허설 (W4) | 복원 볼륨 기동, Flyway 버전 일치, 불변식 직조회 0행 | 복원 기록 |
| 로그 중앙화 | 분산 | W5 이월 | 노드 로그 단일 질의 조회. 발표 판정 축에는 걸지 않는다 | 조회 결과 |

## 13.1 증명 명제의 판정

| # | 기준 | 판정 방법 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 증명 1 체결 무결 | 카오스 스택에서 부하와 장애를 겹친 회차에 불변식 26개 위반 0행. 판정 평면을 결과에 함께 기록 |
| P2 | 증명 2 자동 복구 | RTO 30초 이내, epoch 정확히 +1, 수동 개입 0회. 로컬 실측 6.688초는 이 판정을 대신하지 않는다 |
| P3 | 판정기 신뢰성 | 반증 테스트 8건 이상이 위반 주입 시 pass=false 로 떨어진다 |

정직하게 남긴 불일치 하나. P2 는 클라우드 스택 회차를 요구하는 종전 서술이고, 이식 판정(9.3)은 클라우드에서 실험을 돌리지 않는다고 확정했다. 판정 평면 서술의 정합이 선행 작업으로 남아 있으며 이 문서는 그 불일치를 숨기지 않는다.

# 14. 평가 지표와 Scorecard

## 14.1 지표 정의

| 지표 | 정의 |
| --- | --- |
| RTO | 페일오버 후 최초 신규 TRADE 의 engine_ts 에서 kill 시각을 뺀 값 (명령 축 fencing 술어) |
| RPO | 유실 레코드 수 |
| 탐지 소요 (MTTD) | 탐지 시각에서 발생 시각을 뺀 값. 통지 배선 전까지는 측정 불가 |
| 복구 소요 (MTTR) | 복구 확인 시각에서 탐지 시각을 뺀 값 |
| 계층 판별 소요 | 계층 확정 시각에서 탐지 시각을 뺀 값. Q1 에 대한 정량 답 |

## 14.2 최종 Scorecard

대표 시나리오 다섯을 한 표로 본다. 축이 어디까지 찼는지만 싣고 수치의 정본은 실험 매트릭스(9.1)다. NOT RUN 은 실행하지 않았다는 뜻이지 측정에 실패했다는 뜻이 아니다.

| 시나리오 | 평면 | 탐지 | 계층 지목 | 복구 | 정합 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리더 kill (E4) | 카오스 스택 | NOT RUN | NOT RUN | RTO 실측 1회차. 교정 술어 유일 회차 | RPO 0행. C16·C17 판정 대상 없음 |
| 네트워크 분단 (E5) | 카오스 스택 | NOT RUN | NOT RUN | RTO 실측 (술어 교정 이전, 등급 낮음) | C01~C23 전건 0위반 |
| 스파이크 + kill (E6) | 카오스 스택 | NOT RUN | NOT RUN | RTO 실측 (술어 교정 이전, 등급 낮음) | verdict PASS |
| 커널 큐 주입 (E10) | 검증면 | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN |
| 체결 침묵 | 없음 | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN | NOT RUN |

탐지와 계층 지목 두 열이 전 행 NOT RUN 이다. 알람 통지 경로가 0건이고 계층 프로브가 0건이기 때문이다. 복구와 정합 열은 차 있는데 탐지와 판별 열이 비어 있는 것이 현재 상태이고, 이 대비가 남은 6주의 작업 목록이다. 클라우드 상시면 값으로 이 표를 채우지 않는다. 상시면이 증명하는 것은 서비스가 24시간 서는 것이고 그 판정은 13장이 갖는다.

발표 시점에 탐지와 계층 지목 열이 채워지고 정합 열이 전부 0행이면 이 계획의 관측 축이 닫힌다.

# 15. 일정

## 15.1 가용 시간과 고정점

전체 48일(2026-08-30 ~ 10-16) 중 순 가용 303시간. 계획 작업 186시간에 예비 60시간을 남긴다. 예비는 신규 항목 착수가 아니라 계획 항목의 초과분 흡수에만 쓴다.

| 고정점 | 일자 | 침범 불가 사유 |
| --- | --- | --- |
| 계획서·PPT 제출 | 2026-09-01 (화) 12:00 | 학교 제출 기한 |
| 클라우드 외부 접속 성립 | 2026-09-08 (화) | 학교 필수 조건. 여기서 막히면 남은 전 계획의 전제가 깨진다 |
| 기능 동결 | 2026-10-09 (금) 18:00 | 발표 준비 7일 확보선 |
| 최종 발표 | 2026-10-16 (금) | 학교 지정 |

## 15.2 주차별 주제

| 주차 | 기간 | 주제 | 핵심 완료 정의 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | ~ 09-01 | 계획서 제출 + 원격 동기화 | 팀즈 업로드, 로컬 커밋 원격 반영 |
| W1 | 09-02 ~ 09-08 | 실행 환경 이설 + 클라우드 착지 + 방화벽 | 공인 도메인 HTTPS 200, 봇 서비스 컴포즈 추가, nftables·SELinux |
| W2 | 09-09 ~ 09-15 | 상시면 관측 배선 + 통지 경로 | 대시보드 4종 개통, 알람 1건 통지 도달, 프로브 전이 순서 판독 |
| W3 | 09-16 ~ 09-22 | 부하 상시 배선 + LB 분산 | k6 를 카오스·CI 가 호출, thresholds 위반 시 exit 비영 |
| W4 | 09-23 ~ 09-29 | DB 이중화 + 권한 분리 | streaming 1행, 승격 실측, 앱 롤 DDL 42501 |
| W5 | 09-30 ~ 10-06 | 커널 주입 + 배포 자동화 + 로그 | E10 exit 0, tcpdump 계층 지목, 무중단 배포 |
| W6 | 10-07 ~ 10-09 | 최종 완주, 코드 동결 | 카오스 스택 7실험 + E10 verdict 전건 산출 |
| W7 | 10-10 ~ 10-16 | 발표 준비 | 리허설 3회 15분 이내, 녹화본 폴백, 태그 |

## 15.3 밀렸을 때 자르는 순서

밀린 뒤에 고민하면 늦다. 위에서부터 자른다. soak 축소, 로그 중앙화 대체, tcpdump 자동화 포기, 배포 자동화 수동 대체, 보안 헤더 생략, 부하 3종을 1종으로, DB 승격 미측정, 리더 인지 분산 유지 순이다.

절대 자르지 않는 것. 클라우드 배포 3종(학교 필수), nftables·SELinux(보안 축의 유일한 실물 근거), 시스템 지표와 계층 프로브(지도교수 지침의 핵심), k6 상시 배선, 증거 파일 영속화, 최종 완주, 발표 준비 7일.

예비 60시간의 근거는 이 저장소의 실제 마찰 기록이다. 환경 마찰 5종이 문서화돼 있고 판정 경로 추적 한 번이 2~3일을 먹은 전례가 7건이다. 슬랙 0 계획은 이 저장소에서는 실패가 확정돼 있다. 장애 유형별 시한 규칙(환경 4시간, 판정 경로 8시간)으로 조기 중단을 강제한다.

# 16. 산출물과 시연

## 16.1 산출물

발표 시점에 저장소와 클라우드에 남는 것이다. 이미 있는 것과 6주에 만드는 것을 갈라 적는다. 이 구분이 없으면 계획서가 완료 보고서처럼 읽힌다. 문서가 존재한다는 이유만으로 완료로 세지 않는다. 스크립트는 종료코드가 나와야 하고 실험은 verdict 파일이 남아야 한다.

| 산출물 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 외부 접속 가능한 서비스 | 6주에 만든다 | 공인 도메인 HTTPS. 정적 웹과 API 오리진 분리 |
| 소스 코드 · 카오스 하네스 | 있다 | 실험 9종 배선. E10 미실시 |
| 도면 3종과 생성기 | 있다 | 시스템 아키텍처 · 장애 대응 흐름 · 계층 판별. 코드 생성이라 설계가 바뀌면 다시 굽는다 |
| 불변식 카탈로그 | 있다 | 26종 + SQL 판정 27개 ID |
| 관측 산출물 | 있다 | 레코딩 룰 9 · 알람 11 · 대시보드 4종. CI 검증 |
| 알람 통지 경로 | 6주에 만든다 | 현재 0건 |
| 런북 카드 7종 | 6주에 만든다 | 본문 완성형 NET-01 1종. 나머지는 대응 배선 완료 시점에 |
| 판정 산출물 · RTO 실측 | 부분 | evidence 2파일. 자동 적재 배선이 W2 |
| Terraform IaC | 6주에 만든다 | 현재 .tf 0개. 스트레치 |
| ADR · 계약 문서 | 있다 | ADR 13건 (기각안 포함), 계약 8종 |
| 비용 실측 | 6주에 만든다 | AWS 청구서와 달력 월 판정 대조 |
| 데모 대본과 녹화본 | 부분 | 대본은 있다. 녹화본은 W7 |

## 16.2 시연

데모의 요지는 한 줄이다. 리더를 죽였다에서 끝내지 않고, 30초 안에 복구됐고 그 창에서 원장이 안 깨졌다는 것까지 같은 화면에서 잇는다.

라이브와 녹화를 가른다. 라이브는 실패 여지가 거의 없는 셋(도메인 접속 200, 봇 체결 곡선, 원장 SQL 직조회)만 남기고 장애 주입 구간은 미리 찍은 녹화본으로 보인다. 녹화본의 조작 가능성 반박은 판정 구조가 갖고 있다. 판정이 SQL 위반 행 수와 종료코드이고 verdict 파일이 저장소에 커밋되므로, 녹화본의 수치를 발표 중 저장소 파일과 대조해 보이면 라이브보다 강한 증거가 된다.

판정을 화면이 아니라 원본에서 낸다. 대시보드는 메트릭 미러이고 판정 근거는 DB 직조회다. 화면 조작 가능성을 물으면 같은 사실을 psql 로 다시 낸다. 화면에 띄우는 회차마다 어느 평면 결과인지 먼저 밝힌다.

실패 대비를 미리 정한다. 페일오버 미발생 시 리스 TTL 대기 구간 설명, 시계 스큐 시 SKIP 설계 설명(미판정을 통과로 접지 않는다), 패널 무데이터 시 DB 원본으로 전환, 전 구간 실패 시 녹화본 대체다.

# 부록 A. 규모 실측

계수 기준은 git 추적 파일이며 빌드 산출물은 제외했다.

| 항목 | 실측 |
| --- | --- |
| 커밋 | 321건. 스팬 40일, 커밋이 찍힌 작업일 14일 |
| Java 파일 | 274 (engine main 10 + engine test 4 + app main 194 + app test 66) |
| 서버 코드 줄수 | engine main 1,099 / app main 22,265 |
| 웹 TS·TSX | 189파일 32,305줄, CSS 모듈 43파일 |
| 백엔드 테스트 | 68클래스 467메서드 (@Disabled 0건) |
| 웹 테스트 | 378건 전건 통과 |
| Flyway 마이그레이션 | 26개 (V0~V25, 결번 없음) |
| DB base 테이블 | 50 (public 45 + harness 5). 파티션 포함 CREATE TABLE 100 |
| REST 엔드포인트 | 99 (공개 44 · 관리 49 · 하네스 5 · 내부 1) |
| WebSocket | 엔드포인트 1, 채널 6종 (공개 4 + 비공개 2) |
| 정적 export | 73페이지 + 404, 316파일 6.52MB |
| 카오스·하네스 스크립트 | 실험 9종 + 공용 6종 = 15파일 3,402줄 |
| Prometheus · Grafana | 레코딩 룰 9 · 알람 11 · 대시보드 4종 |
| CI 워크플로 | 4종 (ci-backend · ci-web · image · style) |
| ADR | 13건 (0001~0013) |
| 1인 대체 산출물 | 역할체계 운영기록, 검토 판정기록. ADR 이 회의록을, 두 기록이 역할분담표와 리뷰 승인을 대체한다 |

# 부록 B. 기술 스택 요약

| 축 | 선택 | 핵심 사유 |
| --- | --- | --- |
| 서버 | Java 21 + Spring Boot 3.5, PostgreSQL 17, Flyway, HikariCP | 가상 스레드 표준 LTS. NUMERIC 정확 산술과 조건부 UPDATE 리더 리스를 한 엔진에서 |
| 웹 | Next.js 15 정적 export, TypeScript, zustand | 런타임 서버 의존 없는 배포. 오리진 장애와 웹 가용성 분리 |
| 검증 | Toxiproxy, Chaos Monkey, k6, Testcontainers, jqwik | 프록시 주입 · 프로세스 내부 주입 · 부하 · 실 DB 통합테스트 · 속성 기반 결정론 검증 |
| 관측 | Prometheus v3, Grafana, blackbox·node_exporter (신규) | 판정 임계를 직접 소유. CI 가 promtool 로 룰 검증 |
| 호스트 | Rocky Linux 10 (로컬 VM · 클라우드 AMI 동일) | nftables·SELinux 거동 동형화. RHEL 10 계열은 nftables 가 유일 인터페이스 |
| 클라우드 | AWS ap-northeast-2. EC2 Graviton, ALB, S3 + CloudFront, SSM | 커널 접근이 필요한 실험 권한. 리전 내 왕복 지연이 RTO 측정 잡음을 줄인다 |
| 오케스트레이터 | AWS 평면 비채택, 검증면 k3s 채택 | 스케줄러 자동 재기동이 kill 실험 관측을 오염. 판정 축이 걸리지 않은 평면에만 둔다 |
| CI/CD | GitHub Actions 4종 + GHCR 멀티아키, OIDC 페더레이션 | 장기 액세스 키 0개. ci-backend 성공 커밋만 이미지가 된다 |

# 부록 C. 불변식 개요

앱 검증기 배선 26개, SQL 카탈로그 27개 ID (C04 는 DEFERRED CONSTRAINT TRIGGER 하드 강제). 대표 술어는 다음과 같다.

| ID | 판정 | PASS |
| --- | --- | --- |
| C01 자산 보존 | 자산별 ledger_entries 합이 0 이 아닌 행 조회 | 0행 |
| C02 잔고 대 원장 | balance_ledger_check 뷰의 mismatch | 0행 |
| C05 명령 저널 무결 | seq 연속성 (max-min+1) - count | 0 |
| C07 중복 접수 | (user_id, client_order_id) 중복 | 0행 |
| C08 중복 체결 | trades.id 중복과 trade_seq_registry 1:1 이탈 | 0행 |

권위 run 전용 7종(C13A·C16·C19·C22·C23·C24·C25)과 상시 스캔의 scope 를 갈라 관리한다. 상시 스캔은 리더 노드에서 5분 주기로 돈다. 반증 테스트가 위반을 고의 주입해 pass=false 전이를 검증하며, C16 은 미저널 ACK 1건 주입까지 음성 검증한다.

# 부록 D. 엔지니어링 도면

세 도면은 서로 다른 질문에 답한다. 시스템 아키텍처는 무엇을 운영하는가, 장애 대응 흐름은 어떻게 운영하는가, 계층 판별은 원인을 어떻게 좁히는가다. 저장소의 생성기가 코드로 굽고, 상태 라벨(PLANNED · NOT RUN · BLOCKED · SPOF)이 구현과 계획을 가른다.

## D.1 Service Architecture Overview

## D.2 Fault Isolation and Troubleshooting Flow

## D.3 Incident Response and Recovery Flow